|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению администрации муниципального образования Гулькевичский район от 29.12.2018 № 1646 |
| --- | --- |
|  | «ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 |
|  | УТВЕРЖДЕНО |
|  | постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от 14 августа 2018 года № 933 (в редакции постановления администрации муниципального образования Гулькевичский район от 29.12.2018 № 1646) |

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном проектном офисе администрации

муниципального образования Гулькевичский район

1. Общие положения

1.1. Муниципальный проектный офис администрации муниципального образования Гулькевичский район (далее – Проектный офис) является координационно-контрольным органом в сфере управления проектной деятельностью, обеспечивающим организацию системы управления проектной деятельностью администрации муниципального образования Гулькевичский район, а также планирование, реализацию и контроль проектной деятельности в администрации муниципального образования Гулькевичский район.

1.2. Муниципальный проектный офис в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами муниципального образования Гулькевичский район, а также настоящим Положением.

2. Права муниципального проектного офиса

2.1. В целях реализации своих функций, в соответствии с функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления муниципального образования Гулькевичский район, изложенных в подпункте 2 пункта 1 приложения № 2 к настоящему постановлению, Проектный офис имеет право:

2.1.1. Запрашивать у отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Гулькевичский район сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Проектный офис задач.

2.1.2. Требовать от участников реализации муниципальных проектов или программ своевременного предоставления информации о ходе реализации проектов или программ, а также разъяснения по предоставленным данным.

2.1.3. Готовить в пределах своей компетенции документы, обязательные для исполнения участниками проекта.

2.1.4. Давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Проектного офиса.

2.1.5. В установленном порядке инициировать изменения в плановой и проектной деятельности администрации муниципального образования Гулькевичский район.

2.1.6. Участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы в пределах компетенции Проектного офиса.

3. Состав и организация работы муниципального проектного офиса

3.1. Функции Проектного офиса осуществляет отдел экономики, привлечения инвестиций управления экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район.

3.2. Руководителем Проектного офиса является начальник отдела экономики, привлечения инвестиций управления экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район.

3.3. Руководитель Проектного офиса:

организует и контролирует работу Проектного офиса;

организует взаимодействие участников Проектного офиса в рамках задач, решаемых Проектным офисом;

обеспечивает взаимодействие Проектного офиса с другими участниками проектного управления в администрации муниципального образования Гулькевичский район;

организует привлечение экспертов в рамках задач, решаемых Проектным офисом;

анализирует отчетную информацию о ходе реализации проектов в муниципальном образовании Гулькевичский район;

формирует сводный отчет о деятельности Проектного офиса;

подписывает в пределах своей компетенции документы, касающиеся деятельности Проектного офиса.

3.4. Проектный офис выполняет поручения руководителя Проектного офиса в пределах своей компетенции, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, нормативными правовыми актами муниципального образования Гулькевичский район, а также методическими рекомендациями по проектной деятельности регионального и муниципального проектных офисов.

3.5. Проектный офис подчиняется председателю и заместителю председателя муниципального проектного комитета администрации муниципального образования Гулькевичский район.».

Начальник управления экономики

и потребительской сферы администрации

муниципального образования

Гулькевичский район                                              			  Е.А. Хмелько