«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава муниципального образования Гулькевичский район

__________________А.А. Шишикин

(подпись)

«____»________________20___ года.

(место печати)

БИЗНЕС-ПЛАН

инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса»

| Наименование и адрес заявителя проекта: | Администрация муниципального образования Гулькевичский район, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 14 |
| --- | --- |

2024 год

Оглавление

1. Резюме инвестиционного проекта	                                                                                                   5

1.1. Краткое описание инвестиционного проекта.	5

1.2. Размер капитальных вложений для реализации инвестиционного проекта.	6

1.3. Площадь необходимого земельного участка.	6

1.4. Источники финансирования инвестиционного проекта.	7

1.5. Срок реализации инвестиционного проекта.	7

1.6. Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта (основные финансовые показатели доходности и окупаемости).	7

1.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода их достижения (например: объем капитальных вложений, объем производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и др.). ....	8

2. Общие сведения об инициаторе (инвесторе) инвестиционного проекта	9

2.1. Полное и сокращенное наименование инициатора (инвестора).	9

2.2. Год и месяц государственной регистрации инициатора (инвестора)  в качестве юридического лица.	9

2.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации инициатора (инвестора), наименование регистрирующего органа.	9

2.4. Юридический и фактический адрес инициатора (инвестора).	9

2.5. Дата и номер государственной регистрации устава инициатора (инвестора).	9

2.6. ОГРН, ИНН/КПП инициатора (инвестора).	4

2.7. Контакты: почтовый адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты (при его наличии), сайт в сети Интернет (при его наличии).	4

2.8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) инициатора (инвестора), владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном капитале.	4

2.9. Вид (виды) экономической деятельности инициатора (инвестора).	10

2.10. Предполагаемая организационно-правовая форма и структура юридического лица, которое будет осуществлять мероприятия по реализации инвестиционного проекта в случае, если инициатором проекта является орган местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края	4

2.11. Фамилия, имя, отчество, номера телефонов руководителей инициатора (инвестора): генеральный директор, финансовый директор, главный бухгалтер, директор по маркетингу, технический директор, руководитель научно-технического отдела либо лица, исполняющие их обязанности.	  11

2.12. Фамилия, имя, отчество, номера телефона, факса, адрес электронной почты лица, ответственного за подготовку бизнес-плана проекта.	4

3. Производственный план реализации инвестиционного проекта	4

3.1. Описание производственно-технологических процессов. Основные технические параметры и стадии производства.	4

3.2. Описание инфраструктуры (внешней и внутренней), необходимой для реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования, согласованное органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Краснодарского края по месту размещения объекта.	19

3.3. Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании с указанием технических характеристик и потребностей  в инфраструктуре, а также материальных ресурсах, необходимых  для реализации инвестиционного проекта. Требования к оборудованию и качеству применяемых материалов.	19

3.4. Сведения о степени готовности инициатора (инвестора) к началу реализации инвестиционного проекта (наличие оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на производство, патентов, соглашений о намерениях с поставщиками и подрядчиками на осуществление строительных работ и поставку оборудования).	21

4. Маркетинговый план реализации инвестиционного проекта	4

4.1. Конкурентные преимущества реализуемого проекта перед российскими и зарубежными аналогами, с указанием источника полученной для сравнения информации.	4

4.2. Стратегия продвижения реализуемого инвестиционного проекта на рынке.	4

4.3. Политика ценообразования.	4

4.4. Предполагаемые потребители продукции (товаров, работ, услуг) реализуемого инвестиционного проекта.	4

5. Анализ рынка	4

5.1. Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков реализуемого (планируемого к реализации) инвестиционного проекта.	4

5.2. Особенности сегмента рынка, в котором реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект: объем, динамика и тенденции развития.	29

5.3. Основные потребительские группы и их территориальное расположение.	31

5.4. Основные участники российского/зарубежного рынка, степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения).	31

5.5. Текущее положение инициатора (инвестора) на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные преимущества.	33

5.6. Планируемая доля рынка после реализации инвестиционного проекта.	4

6. Организационный план реализации инвестиционного проекта	35

6.1. Организационный план реализации инвестиционного проекта (перечень этапов с указанием длительности (дней), стоимости со сроком оплаты, ответственном исполнителе).	35

6.2. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации инвестиционного проекта, при осуществлении инвестиционной деятельности по проекту силами инициатора (инвестора).	35

7. Финансовый план реализации инвестиционного проекта	38

7.1. Основные принятые допущения для построения финансовой модели.	38

7.2. Источники финансирования с указанием суммы и стоимости финансирования. График финансирования проекта.	38

7.3. Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг).	39

7.4. Планируемая себестоимость (структура себестоимости), структура прочих затрат, обслуживание долговых обязательств, чистая прибыль.	41

7.5. Ожидаемые налоговые отчисления (исходя из текущего налогового режима, в том числе в бюджет Краснодарского края).	44

7.6. Расчёт точки безубыточности	46

7.7. Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта (внутреннюю норму доходности, чистую приведенную стоимость, простой и дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта	48

8. Анализ инвестиционного проекта	62

8.1. Анализ сильных и слабых сторон инвестиционного проекта, благоприятных возможностей и потенциальных угроз.	62

8.2. Анализ эффективности реализации инвестиционного проекта в случае изменений основных показателей (объем реализации продукции (товаров, работ услуг), себестоимости еденицы продукции (товара, работы, услуги), цены за еденицу продукции (товара, работы, услуги), курса валют, стоимости источников финансирования).	62

8.3. Описание основных видов рисков и способов их минимизации.	63

9.Сопутствующие эффекты при реализации инвестиционного проекта	65

9.1. Экологическая безопасность инвестиционного проекта, описание возможных выбросов и отходов.	65

9.2. Основные социальные эффекты (повышение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры).	66

10. Лицензирование и сертификация	67

10.1. Патентно-правовая охрана производимой продукции и технологий.	67

10.1.1. Наличие у заявителя зарегистрированных в установленном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе в виде нематериальных активов.	68

10.1.2. План мероприятий по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.	67

10.2. Сертификация продукции.	68

10.2.1. Необходимые сертификаты на продукцию, условия, сроки и стоимость получения, с указанием уже полученных.	69

10.2.2. Необходимые сертификаты при экспорте продукции, условия, сроки и стоимость получения.	69

10.3. Лицензирование осуществляемой деятельности.	69

1. Резюме инвестиционного проекта

1.1.Краткое описание инвестиционного проекта.

Настоящий инвестиционный проект предполагает размещение на территории Гулькевичского района сельскохозяйственного производства по выращиванию томатов, огурцов, баклажанов и цветов в закрытом грунте.

Инфраструктура проекта включает в себя:

- теплицы по выращиванию огурцов общей площадью 8 000 кв. м;

- теплицы по выращиванию томатов общей площадью 8 000 кв. м;

- теплицы по выращиванию баклажан общей площадью 4 000 кв. м;

- теплицы по выращиванию цветов общей площадью 7 000 кв. м;

- склад для хранения готовой продукции, транспортная, инженерная инфраструктура и подсобные помещения общей площадью 2 223 кв. м.

Для реализации проекта администрация муниципального образования Гулькевичский район выделяет земельный участок общей площадью 29 223 кв. м, расположенный на территории хутора Зарьков Гулькевичского района.

Основным видами деятельности в рамках проекта являются:

- выращивание овощей защищенного грунта

- цветоводство

Суть бизнес-идеи – организация сельскохозяйственного производства по выращиванию томатов, огурцов, баклажанов и цветов в закрытом грунте, путем создания тепличного комплекса, оснащенного всеми основными видами технологических систем жизнеобеспечения и поддержания микроклимата, включая систему отопления, вентиляции, систему искусственного освещения, систему капельного орошения, дренажную систему.

Согласно произведённым расчётам, общий объём производства продукции по проекту (огурцы, томаты, баклажаны) при выходе на проектную мощность составит более 1,03 тыс. тонн в год, цветов – более 1,6 тыс. шт. в год

Таблица 1 - Перечень и годовой объём выпускаемой продукции по проекту

| № | Наименование продукции | Максимальный объём производства, год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огурцы | 520 тонн |
| 2 | Томаты | 440 тонн |
| 3 | Баклажаны | 72 тонн |
| – | Итого | 1 032 тонн |
| 4 | Цветы | 1 640 тыс. шт. |

Реализация проекта позволит в значительной степени удовлетворить имеющийся спрос на качественную продукцию, заявленную в рамках проекта, в Гулькевичском районе в частности и в Краснодарском крае в целом, а также обеспечить реализацию продукции по оптимальной цене.

1.2.Размер капитальных вложений для реализации инвестиционного проекта.

В настоящее время подготовлен прогноз объема инвестиций по инвестиционному проекту. Так, в целях реализации проекта необходимо привлечение 515 737,2
тыс. руб. в т.ч. для осуществления затрат капитального характера 503 232,8тыс. руб.

1.3.Площадь необходимого земельного участка.

С целью строительства тепличного комплекса администрация муниципального образования Гулькевичский район выделяет земельный участок общей площадью 29 223 кв. м, расположенный на территории хутора Зарьков Гулькевичского района (кадастровый номер: 23:06:1501002:16).

Рисунок 1 – Предполагаемое место реализации проекта

Таблица 2 - Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры

| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| --- | --- | --- |
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Гулькевичи | 27,0 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х.Чаплыгин | 2,0 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | г. Краснодар | 200,0 |
| Удаленность от автодороги местного значения | г.Гулькевичи – с.Соколовское- х.Чаплыгин | 1,5 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Гулькевичи | 30,0 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | с. Отрадо-Кубанское | 31,0 |
| Удаленность от морского порта | Новороссийский Морской торговый порт | 371,0 |

Таким образом, для расположения тепличного комплекса в рамках реализации настоящего инвестиционного проекта подобран достаточно оптимальный земельный участок, вблизи которого расположены необходимые пути сообщения, что дает возможность выстаивать эффективную логистику.

1.4. Источники финансирования инвестиционного проекта.

Настоящий инвестиционный проект предполагает использование собственных средств инвестора.

1.5.Срок реализации инвестиционного проекта.

Дата начала реализации проекта будет установлена после того, как инвестор внесёт сумму необходимых инвестиций. Инвестиционная фраза, в период которой планируется осуществить строительство объекта, составляет 12 месяцев. Период планирования деятельности организации по данному бизнес-плану – 7 лет.

1.6. Показатели эффективности реализации инвестиционного проекта(основные финансовые показатели доходности и окупаемости).

Рассматриваемая инвестиционная идея характеризуется следующими показателями:

Таблица 3 - Эффективность реализации проекта

| Финансовая оценка проекта |  |
| --- | --- |
| Общая стоимость проекта, млн. руб.: | 515,74 |
| В т.ч. собственные средства, млн. руб.: | 515,74 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |  |
| Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. | 89,69 |
| Простой срок окупаемости, лет | 4,25 |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 5,50 |
| Внутренняя норма доходности (IRR), % | 24,07 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1,20 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 287,80 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |  |
| Число рабочих мест | 55 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 728,01 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |  |
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 77,14 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 33,34 |

При заложенном в расчётах уровне доходов и затрат проект необходимо признать, как эффективный.

1.7. Контрольные показатели реализации бизнес-плана с указанием количественных характеристик и периода их достижения (например: объем капитальных вложений, объем производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) в натуральном выражении, количество создаваемых рабочих мест и др.).

В соответствии с концепцией проекта предполагается достигнуть следующих контрольных показателей:

Таблица 4 – Контрольные показатели проекта

| Показатель | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка, тыс. руб. | 234384 | 287804 | 287804 | 287804 | 287804 | 287804 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 98646 | 116731 | 117325 | 117920 | 118514 | 119109 |
| Численность работающих, чел. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Налоги и сборы, тыс. руб. | 52949 | 83154 | 82559 | 81965 | 81370 | 80776 |

Инвестиционная фаза проекта будет длиться на протяжении 1 года. Осуществляться она будет поэтапно. Сначала планируется строительство зданий и закупка оборудования, после чего уже будут осуществляться монтаж и пуско-наладочные работы.

Таким образом, старт производства запланирован на второй год проекта, а выход 
на полную мощность планируется уже к 3-м году реализации проекта.

Реализация инвестиционного проекта позволит:

- удовлетворить спрос на качественную продукцию;

- увеличить объём производства сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Краснодарского края;

- обеспечить организацию 55новых рабочих мест;

- обеспечить поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней 
в объёме более 80 млн руб. в год

2. Общие сведения об инициаторе (инвесторе) инвестиционного проекта

2.1. Полное и сокращенное наименование инициатора (инвестора).

Полное наименование заявителя: администрация муниципального образования Гулькевичский муниципальный район Краснодарского края.

Сокращенное наименование заявителя: администрация муниципального образования Гулькевичский район.

2.2. Год и месяц государственной регистрации инициатора (инвестора) 
в качестве юридического лица.

Администрация муниципального образования Гулькевичский район была зарегистрирована в качестве юридического лица 15.10.1996 года (дата регистрации до 1 июля 2002 года). Дата присвоения ОГРН – 02.09.2002 г.

2.3.Дата и номер свидетельства о государственной регистрации инициатора (инвестора), наименование регистрирующего органа.

Дата свидетельства о государственной регистрации заявителя – 02.09.2002 г. (регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 г. № 28 от 15.10.1996 г.).

Номер свидетельства о государственной регистрации заявителя - 23 003480213.

Регистрирующий орган – Инспекция МНС России по Гулькевичскому району Краснодарского края.

2.4. Юридический и фактический адрес инициатора (инвестора).

Юридический адрес заявителя: 352190, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 14.

Фактический адрес заявителя совпадает с юридическим адресом: 352190, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 14.

2.5. Дата и номер государственной регистрации устава инициатора (инвестора).

Устав зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю. Свидетельство о государственной регистрации Устава муниципального образования Гулькевичский район от             13 апреля 2017 года № RU235070002017001.

2.6. ОГРН, ИНН/КПП инициатора (инвестора).

ОГРН: 1022303582707

ИНН: 2329013399

КПП: 232901001

2.7. Контакты: почтовый адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты (при его наличии), сайт в сети Интернет (при его наличии).

Почтовый адрес заявителя: 352190, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 14.

Телефон: +7 (86160) 5-18-85

Факс: +7 (86160) 5-18-83

Адрес электронной почты: gulkevichy@mo.krasnodar.ru

Сайт в сети Интернет: https://mogulk.ru/

2.8. Информация о структуре уставного капитала и составе учредителей (акционеров, участников) инициатора (инвестора), владеющих долей, превышающей 5 процентов в уставном капитале.

Заявитель является администрация муниципального образования, в связи с чем 
не имеет уставного капитала и учредителей, владеющих долей, превышающей 
5 процентов в уставном капитале.

2.9. Вид (виды) экономической деятельности инициатора (инвестора).

Инициатором проекта выступает администрация муниципальное образование Гулькевичский район, ОКВЭД – 84.11.3 Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

2.10. Предполагаемые организационно-правовая форма и структура юридического лица, которое будет осуществлять мероприятия 
по реализации инвестиционного проекта.

Предполагаемая организационно-правовая форма юридического лица, которое будет осуществлять мероприятия по реализации инвестиционного проекта – общество с ограниченной ответственностью.

Директор

Главный бухгалтер

Главный инженер

Главный
агроном

Бухгалтер-кассир

Инженер

Рабочие

Менеджер по снабжению и сбыту

Агроном-агрохимик

Предполагаемая организационная структура – линейно-функциональная. 
В соответствии с ней линейные руководители являются единоначальниками, им оказывают помощь функциональные подразделения. Линейные руководители низших ступеней подчинены функциональным руководителям высших ступеней управления.

2.11. Фамилия, имя, отчество, номера телефонов руководителей инициатора (инвестора).

Наименование организации: Администрация муниципального образования Гулькевичский район

Руководитель: Шишикин Александр Александрович – глава муниципального образования Гулькевичский район.

Почтовый адрес: 352190, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, д. 14

Телефон: +7 (861) 605-18-85, эл. адрес: gulkevichy@mo.krasnodar.ru

2.12. Фамилия, имя, отчество, номера телефона, факса, адрес электронной почты лица, ответственного за подготовку бизнес-плана проекта.

Должностное лицо, ответственное за подготовку бизнес-плана проекта: 
главный специалист отдела экономики, привлечения инвестиций управления экономики и потребительской сферы администрации муниципального образования Гулькевичский район Бондарева Ирина Владимировна, тел.: +7(86160) 3-29-80, e-mail: otdel.eco@mogulk.ru.

3.Производственный план реализации инвестиционного проекта

3.1. Описание производственно-технологических процессов. Основные технические параметры и стадии производства.

Популяризация здорового образа жизни и повышенное внимание к качеству продуктов питания приводит к росту спроса на товары, относящихся к фермерскому сегменту, предлагающий в том числе тепличную продукцию.

Данный фактор благоприятно влияет на развитие тепличного бизнеса 
на территории Краснодарского края и Российской Федерации в целом.

Тепличное производство в настоящее время развивается как динамичная 
и эффективная отрасль сельского хозяйства, имеющая значение для снабжения населения свежими овощами и цветами.

В рамках реализации инвестиционного проекта тип, размеры и конфигурация тепличного комплекса определяются возможностями и потребностью хозяйства, где будут возведены теплицы. Отдельная теплица состоит из одного или нескольких тепличных модулей. Каждый модуль, в свою очередь, представляет собой теплицу, оснащенную всеми основными видами технологических систем жизнеобеспечения растений и поддержания микроклимата. Планируется, что теплицы будут оборудованы многоконтурной системой обогрева. Высокую производительность труда способно обеспечить современное оборудование.

Инженерные системы тепличного комплекса:

- Отопление:

Для поддержания в теплице требуемых температур предусмотрены следующие системы распределения обогрева:

- система зонального обогрева;

- система нижнего обогрева.

Обогрев рассадного отделения предусмотрен трубами: верхнего обогрева; подстеллажного обогрева.

Система отопления теплиц по контуру:

Автоматизированное управление системой отопления позволяет поддерживать заданную температуру теплоносителя в каждом отдельном контуре, что способствует рациональному распределению тепла по всему объему теплиц, с целью экономного использования теплоресурсов и создания благоприятных условий для роста культур.

- Система вентиляции в теплицах:

Газообмен воздуха в теплице играет определяющую роль в снабжении, как надземных частей культур, так и корневой системы углекислым газом, кислородом и своевременным удалением водяных паров, что способствует поддержанию активной транспирации растений. Для управления скоростью движения воздуха 
в теплицах, современные программы автоматического управления микроклимата взаимосвязаны с работой систем форточной и принудительной вентиляцией. Работа вентиляторов осуществляется в автоматическом режиме. Вентиляторы снижают уровень относительной влажности и уменьшают заболевания, обеспечивая движение свежего воздуха. Система циркуляции воздуха в теплице обеспечивает равномерное распределение тепла и CO2, уравнивает температуру 
и влажность по всему объему отделения. Движение воздуха также снижает перегрев растений, ликвидирует зоны с повышенной влажностью, устраняет «мертвые зоны», в которых скапливается неподвижный воздух, являющийся питательной средой для развития болезней. Работой вентиляторов управляет единая автоматизированная система управления теплицей.

Вентиляторы позволяют:

- Снизить влажность воздуха и связанные с этим заболевания;

- Сократить расходы на отопление за счет улучшения распределения тепла;

- Выровнять температуру;

- Увеличить поглощение CO2;

- Увеличить транспирацию;

- При работе системы туманообразования – распределить туман по всему объему;

- Ликвидировать «горячие точки» в жаркие дни.

Циркуляцию воздуха обеспечивают специальные осевые вентиляторы, равномерно распределенные по всей площади теплицы. Вентиляторы могут быть установлены на колоннах теплицы или подвешены под фермы.

- Система горизонтальных шторных экранов:

Для обеспечения оптимального температурно-влажностного режима и во избежание перегрева в теплицах, вызнанных солнечным излучением, кроме регулирования систем отопления и вентиляции используется горизонтальное зашторивание. Применение экрана снижает вероятность образования конденсата. Шторный экран открывается и закрывается по мере необходимости 
в автоматическом режиме по сигналу автоматизированной системы управления микроклиматом или дистанционно. Белые полоски экрана также обеспечивают высокий уровень рассеивания света, в результате чего свет попадает на растения 
с разных сторон и под разными углами, стимулируя его рост. В ночное время экран помогает сохранить тепло, поддерживая равномерную температуру и сохраняя энергию. Более равномерная температура минимизирует образование росы 
на растениях, снижая риск грибных заболеваний.

Поддержание требуемых значений температуры воздуха в теплице осуществляется автоматически. Оптимальный микроклимат поддерживает автоматизированная система управления микроклиматом и минеральным питанием овощей 
с использованием компьютеров.

Современные технологии выращивания овощных культур требуют постоянного поддержания определенных режимов микроклимата в теплицах. Автоматизация систем управления микроклиматом позволяет экономить 15-25% тепла при росте урожайности овощных культур, улучшить условия труда персонала и повысить общую культуру производства.

- Система подкормки растений СО2:

СО2 (углекислый газ) – одно из важных питательных веществ для растений. Система подачи СО2 позволяет значительно повысить качество продукции и увеличить урожайность до 20%. Данная система особенно необходима при выращивании светокультуры овощей в зимний период при круглогодичном выращивании. Подкормка растений осуществляется через листовой аппарат растений.  Содержание углекислого газа в воздухе теплиц имеет особое значение для роста и развития растений, поскольку он влияет на интенсивность фотосинтеза. При повышении концентрации углекислого газа в воздухе интенсивность фотосинтеза усиливается, в результате повышается урожайность овощных культур.

Для обеспечения растений СО2 устанавливаются установки для выработки СО2, теплообменника уходящих газов (конденсор) и вентиляторная установка для подачи СО2 в теплицу по системе трубопроводов. Для обеспечения работы конденсоров в автоматизированной системе управления работы котлов и поддержания необходимой концентрации СО2 в теплице монтируется щит управления и устанавливаются датчики.

- Система полива:

Для роста растений важную роль играет правильное, сбалансированное питание, которое в условиях малообъемной технологии закрытого грунта способна осуществить технологически продуманная и профессионально выполненная система ирригации. При помощи ее растения получают все необходимые питательные вещества и минералы. Она состоит из ряда узлов и систем, каждая из которых в отдельности отвечает за работу всего поливочного хозяйства, контролирует путь питательных веществ от концентрированных смесей до готового сбалансированного раствора. Система капельного полива, когда полив совмещается с питанием растений (удобрения растворяются в питательном растворе) включает в себя:

- растворный узел;

- распределительную сеть;

- капилляры и капельницы;

- насосную установку;

- ирригационную установку;

- промывочную линию;

- систему сбора дренажа;

- баки запаса воды.

В зависимости от выращиваемых культур применяются различные виды полива: капельное орошение, разбрызгиватели, система с подтоплением. Комплектность системы полива позволяет использовать для полива воду с растворёнными удобрениями. В зависимости от возделываемой культуры и схемы посадки орошаемая площадь может достигать 50 м2.

Минимальное давление на входе системы 0,1 атм. (что соответствует возвышению поливного бака над уровнем участка полива 1м). Система капельного полива может использоваться совместно с напорным оборудованием. Максимальное давление на входе в систему 3 атм. (30м).

Для правильного дозирования питательного раствора необходим постоянный количественный и качественный контроль дренажа – важно знать его количество, кислотность, и количество растворенных в нем солей.

В тоже время, с дренажем теряется много воды и минеральных удобрений, а сброс дренажа в канализацию или водоемы вредит экологии и влечет за собой большие штрафы. Поэтому дренаж необходимо собирать и использовать повторно. Однако собранный дренаж содержит много механических и биологических загрязнений, поэтому его использование без очистки и дезинфекции недопустимо.

Система капельного полива растений с повторным использованием дренажа питательного раствора – один из промышленных способов, позволяющий получать высокие урожаи в теплицах. Технология выращивания овощных культур 
на питательных растворах с использованием малообъемного метода (гидропоники) позволяет снизить себестоимость овощей на 30-40% и увеличить урожайность 
на 30-50% от общепринятой технологии. Использование системы капельного полива в технологическом цикле производства овощной продукции позволяет оптимально планировать полив растений в течение суток, в зависимости от фазы роста, развития растений и влияния внешних факторов среды.

- Система электродосвечивания:

Применение системы электродосвечивания обеспечивает управление длительностью светового дня и интенсивностью светового потока в соответствии 
с агротехнологическими требованиями. Различным культурам необходимо разное количество света. Овощные культуры как огурцы, помидоры должны находиться 
в условиях непрерывного освещения не менее 10 часов в сутки. Существует несколько методов подсвечивания, в частности:

- циклическое подсвечивание для стимулирования процессов развития растений посредством изменения времени длительности дня и ночи;

- ассимиляционное подсвечивание для ускорения роста растений;

- подсвечивание с целью достижения улучшения формы.

Схема расположения светильников проектируется с учетом оптимального распределения световой энергии в зоне роста и исключает обжигание верхушек растений.

Большинство овощных культур, в зависимости от своих физиологических особенностей, растут и эффективно плодоносят при освещенности 15-20 тыс. люкс. Такой мощный поток наблюдается в солнечную погоду с марта по август. Слабая интенсивность естественного освещения в осеннее – зимний период не позволяет выращивать в теплицах овощные культуры без дополнительного источника искусственного досвечивания. Новейшая современная технология светокультуры основана на создании всех условий микроклимата с использованием искусственного электродосвечивания в качестве основного источника света.

При выращивании овощных культур в теплицах будут использоваться подвесные и напольные лотки для выращивания, подвижные столы, автоматические тележки для ухода за растениями и сбора урожая, машины химической защиты растений, сортировочные машины, опрыскиватели, бочки и емкости многоразового использования.

Интенсивность данного производства сопровождается высокой отдачей урожая и связана со многими факторами: эффективное использование площадей защищенного грунта, стабильность получения овощной продукции в течение всего года, высокая урожайность и высокая экономическая рентабельность.

Овощеводство отличается высокой интенсификацией производства, которая выражается в применении большого количества удобрений, особенно органических, широком использовании орошения, химических средств защиты растений, различных источников тепла для обогрева культивационных сооружений. Высокую производительность труда способно обеспечить современное тепличное оборудование.

Технология выращивания роз в теплицах включает следующие основные этапы:

- Подготовка растительного материала

- Обработка и посадка

- Размещение под плёнкой

- Образование корневой системы

- Перенос саженцев на основное место выращивания в теплице

Технология выращивания роз также подразумевает следующее: в закрытом грунте выгоняют розы в горшках для реализации или для получения срезки. В последнем случае выгоняют один побег; все боковые побеги и бутоны удаляют, а оставляют лишь короткую часть побега с 3-4 почками - из них образуются побеги. Через 5-7 недель наступает вторичное цветение роз. При хорошем уходе к этому времени можно вырастить вполне развитые кусты роз с двумя-четырьмя основными побегами. Для выгонки пригодны окулянты роз срезочных сортов чайно-гибридных и флорибунда.

Цветы в теплице должны расти в условиях хорошего освещения, примерно 16 часов в день. В холодный зимний и осенний период, когда одного солнечного света уже недостаточно, используются системы искусственного освещения, а именно фитолампы. Летом же теплицу следует покрывать роллетами или очень тонкими тканными материалами, чтобы воспрепятствовать ожогу листов. Также в теплице необходимо поддерживать не только температурный климат, но и влажность воздуха. Она должна находится на отметке в 70%.

Если растения готовят для продажи, то окулянты прищипывают над 3-4 листом. Побег одревесневает, в пазухах листьев быстро формируются почки, которые в дальнейшем прорастают и образуют 2-3 стебля. Через 12-15 недель получают цветущие растения. Для этой цели используют розы чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда. Начиная с апреля, доращивание ведут в парниках. В таком случае саженцы, пригодные для реализации, получают через 7-9 недель. В закрытом грунте посадочный материал роз получают на 5-7 месяцев раньше, чем в питомнике.

В условиях закрытого грунта розы чаще размножают прививкой. Сеянцы шиповника с разветвлённой корневой системой и корневой шейкой достаточной длины и толщины осенью высаживают в горшки со смесью, приготовленной из четырёх частей дерновой почвы и одной части перегноя. Зимой их хранят в подвале или парниках, а с середины декабря до апреля прививают. За три недели до начала прививки горшки с подвоями заносят в помещение с температурой 8-10 градусов, затем повышают её до 18-20 градусов. Через 10-15 дней у подвоев начинается сокодвижение - в этот период их прививают черенками, заготовленными осенью или срезанными с тепличных растений. Перед прививкой корневую шейку подвоя очищают от земли и срезают надземную часть. Место прививки обвязывают полиэтиленовой плёнкой. Горшки с привитыми растениями вкапывают в опилки или торф, находящийся в ящиках, и засыпают опилками на 1 -2 см выше черенков. Сверху ящики накрывают рамами или плёнкой, поддерживая температуру 22-25 градусов и часто опрыскивая водой. При появлении побега и образовании нескольких листочков на привое горшки вынимают из ящика и ставят на стеллажи теплицы.

3.2. Описание инфраструктуры (внешней и внутренней), необходимой для реализации инвестиционного проекта на территории муниципального образования, согласованное органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования Краснодарского края по месту размещения объекта.

Для полноценной работы будущего предприятия необходимо обеспечение объекта инженерными коммуникациями. Для этого необходимо обеспечить выполнение работ в соответствии с техническими условиями жилищно-коммунальных служб 
и заключить соответствующие договора.

Таблица 5 – Обеспеченность инженерной инфраструктурой

| Видинфраструктуры | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение | Центрпитания (наименование, собственник) | ПС 35/10 кВ «Зарьковская -2» ПАО РОССЕТИ Кубань» |
|  | Класснапряжения | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
|  | Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 кВ |
| Водоснабжение | Необходимо строительство локальных водозаборных сооружений |  |
| Канализация | Необходимо строительство локальных очистных сооружений |  |

Общие затраты на обеспечение коммуникациями возможно будет оценить только после окончательного закрепления за проектом определённого инвестора и уже непосредственно на этапе технического проектирования объекта.

3.3. Сведения о производственном, технологическом и ином оборудовании с указанием технических характеристик и потребностей 
в инфраструктуре, а также материальных ресурсах, необходимых 
для реализации инвестиционного проекта. Требования к оборудованию и качеству применяемых материалов.

Современные тепличные комплексы – сложные инженерные сооружения, оснащенные необходимым оборудованием для производства продукции в соответствии с принятой технологией. При выборе типа теплицы необходимо учесть климатические условия региона, сроки выращивания сельскохозяйственных культур, световую зону региона.

Следующим необходимым фактором является возможность обеспечить в теплице условия для эффективного выращивания. Это касается, как выбора конструкции по высоте, типа ее вентиляции, теплопроводности покрытия, так и возможности размещения в ней необходимого набора технологического оборудования. Современные малообъемные методы выращивания овощей и цветов предполагают достаточную для формирования растений высоту подвеса, эффективною систему управления микроклиматом теплицы с соответствующими исполнительными механизмами, систему отопления с разделением контуров обогрева.

В современной теплице устанавливается сложное оборудование по ирригации, подкормке, зашториванию, электродосвечиванию. Каждый из перечисленных элементов увеличивает не только потенциальные возможности теплицы по выходу продукции, но и стоимость квадратного метра теплицы. На определенном этапе, если исходить из того, что потенциальная урожайность ограничена возможностями сорта или гибрида, типом теплицы, то не всегда установка дорогостоящего оборудования даст высокий экономический эффект.

Таким образом, выбор тепличной конструкции и набора ее технологического оборудования находиться в прямой зависимости от экономической целесообразности его установки. В случае модернизации теплиц это может быть комбинация небольшого числа элементов, существенно повышающих ее эффективность: замена покрытия, с целью снижения теплопотерь на поликарбонат или двойной слой пленки с надувом; установка системы боковой вентиляции и/или замена фрамуг на ленточную коньковую вентиляцию; автоматизация системы полива (капельное орошение, установка дозаторов – ссылки, система верхнего полива, рампы).

Как самостоятельная мера по улучшению эффективности отопительной системы может служить разделение контуров обогрева. Повышение КПД отопительной системы возможно и с помощью установки воздухонагревателей, использующих как теплоноситель горячую воду от одного из регистров. Небольшая площадь теплицы так же может быть ограничивающим фактором в использовании высокотехнологического оборудования. Большинство агрегатов и узлов создано для промышленных теплиц. Использование подобного оборудования на небольших проектах в значительной мере увеличивает стоимость квадратного метра теплицы.

Для выращивания части овощей в тепличном хозяйстве будет использоваться метод «проточной гидропоники», т.е. выращивание продукта производится 
в индивидуальных горшочках без использования почвы.

Метод выращивания растений без почвы на питательных средах известен давно. Исследования, проведенные в начале века, показали, что растения можно выращивать без почвы в больших масштабах. Сущность метода заключается в замене почвы инертным субстратом, например, гравием. Субстрат служит лишь опорой, в нем размещаются корни растений, а питание они получают из водного раствора, в котором содержатся все необходимые соли.

Вместо почвы будет использоваться субстрат из минеральной ваты или кокоса, перлита, керамзита и др. Субстрат укладывается в лотки шириной 165 мм, лежащие на земле. В углублении лотка проходит трубка диаметром 50 мм для сбора дренажа. Производство начинается с высадки на этот субстрат семян растений. Растения выставляются через каждые 25 см. К каждому растению подводится капельница, через которую подается питательный раствор с удобрениями.

Конкретный перечень оборудования не определен, будет сформирован инвестором после принятия решения о реализации проекта. Согласно полученной предварительной калькуляции, общая стоимость оборудования составит 
181,7 млн руб.

Поставщики оборудования будут рассматриваться из числа производителей оборудования для строительства тепличных комплексов. Окончательный выбор будет сделан на основе коммерческих предложение по принципу наилучшего соотношения «цена-качество».

3.4. Сведения о степени готовности инициатора (инвестора) к началу реализации инвестиционного проекта (наличие оборудования, опытных образцов, технической документации, лицензий на производство, патентов, соглашений о намерениях с поставщиками и подрядчиками на осуществление строительных работ и поставку оборудования).

Настоящий проект инициирован администрацией муниципального образования Гулькевичский район и нуждается в инвесторе, после определения которого начнутся производиться подготовительные работы по проекту. В настоящее время разработан бизнес-план проекта.

4.Маркетинговый план реализации инвестиционного проекта

4.1.Конкурентные преимущества реализуемого проекта перед российскими и зарубежными аналогами, с указанием источника полученной для сравнения информации.

Спрос на свежие овощи в силу их полезных свойств держится на высоком уровне 
в течение всего года, обеспечивая тепличным хозяйствам особо высокий уровень прибыли.

К конкурентным преимуществам реализуемого проекта можно отнести такие факторы, как:

- наличие современной производственной инфраструктуры;

- использование высококачественного посадочного материала;

- тепличное хозяйство будет выращивать исключительно экологически чистую продукцию;

- применение современных технологий выращивания культур;

- продукция будет реализовываться по приемлемым ценам;

- оптовым покупателям планируется предоставление скидок;

- покупатели предпочитают местную качественную продукцию, 
а не импортные аналоги;

- высокая рентабельность производства.

Все эти факторы свидетельствуют о том, что строительство тепличного комплекса в Гулькевичском районе является крайне актуальным способом инвестирования 
и имеет платежеспособный спрос на продукцию.

В качестве источников информации использовались данные о конкурентах, полученные из открытых источников информации.

4.2.Стратегия продвижения реализуемого инвестиционного проекта
на рынке.

Важным является вопрос своевременной поставки выращенных овощей и цветов заинтересованному покупателю по приемлемой цене (следует отметить, 
что предлагаемая комплексом продукция является скоропортящейся, поэтому налаженная система сбыта имеет особое значение), для этого должна существовать профессионально разработанная и успешно реализуемая стратегия маркетинга, 
в том числе предполагающая:

- стратегию сбыта;

- оптимизацию ценообразования;

- широкое проведение мероприятий по продвижению выпускаемой продукции.

В рамках проекта сбыт продукции планируется осуществлять в основном крупными и мелкими оптовыми партиями. С этой целью предусмотрена работа с внешними службами маркетинга, задачами которых является продвижение продукции на соответствующих рынках и организациях ее сбыта.

Для реализации такой системы предполагается выбор крупных оптовых компаний, уже оперирующих на рынке, и последующее сотрудничество с ними.

При этом основными критериями выбора оптовых компаний являются:

- широкая географическая охватка;

- уверенное положение на рынке;

- устойчивые темпы увеличения объемов продаж и числа клиентов;

- наличие собственных складов и отработанных транспортных схем.

После отбора оптовых компаний в соответствии с перечисленными критериями, 
с ними необходимо установить партнерские отношения путем создания гибкой системы скидок, а также размещения совместной рекламы и организации специальных мероприятий по привлечению покупателей. Таким образом, компания получит возможность определять направление развития системы дистрибуции.

Наряду с высоким качеством, основным показателем конкурентоспособности выращиваемых овощей и цветов является их цена.

Оптимизация процессов ценообразования в пользу конечного потребителя продукции достигается максимально возможным сокращением звеньев между производителем и конечным потребителем.

Рекламная компания тепличного комплекса будет направлена на решение следующих задач:

- в течение первого года функционирования тепличного хозяйства распространить информацию о существовании хозяйства и о возможности приобретения овощных культур и цветов.

- распространение информации о полезных свойствах овощей, выращиваемых в тепличном хозяйстве.

- информирование розничных продавцов, реализующих овощи и цветы, 
и руководство предприятий общественного питания о выпускаемой продукции.

Затраты на рекламу будут меняться по мере развития проекта. В предлагаемом проекте на стадии функционирования предусмотрены затраты на рекламу в размере 0,2% от выручки.

В дальнейшем при развитии организации планируется увеличение бюджета 
на маркетинг и рекламу, что позволит компании расширить и внедрить новые инструменты продвижения.

4.3.Политика ценообразования.

Достижение максимального спроса на продукцию производства возможно только при эффективном использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга. Наряду с высоким качеством, основным показателем конкурентоспособности товара является его цена. При ценообразовании предприятие в основном ориентируются на уровень затрат на производство продукции и требуемую норму рентабельности, а также на уровень цен аналогичных тепличных комплексов.

В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается проведение политики средневзвешенного ценообразования на уровне ниже среднерыночных цен и возможное повышение их на основе определения эластичности сезонного спроса. Базой для расчета стоимости продукции тепличного комплекса принимается средний ценовой уровень конкурентной среды по видам продукции тепличного комплекса. Планируется проводить гибкую ценовую политику с предоставлением скидок в определенные периоды.

Таблица 6 – Продукция, предполагаемая к производству, и ее цена.

| Наименование продукции | Ед. изм. | Цена, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| Огурцы | тонн | 170,0 |
| Томаты | тонн | 175,0 |
| Баклажаны | тонн | 105,0 |
| Цветы | тыс. шт. | 70,0 |

Политика ценообразования компании будет выстроена в соответствии с подходами «Затраты + прибыль» и «Метод конкурентных цен», что означает ориентацию на затраты завода на производство продукции и норму рентабельности, а также ориентацию на цены основных конкурентов.

4.4.Предполагаемые потребители продукции (товаров, работ, услуг) реализуемого инвестиционного проекта.

Потенциальными потребителями продукции тепличного комплекса в рамках проекта станут:

торговые сети;

- местные магазины и рынки;

- предприятия общественного питания;

- санаторно-курортный комплекс Краснодарского края;

- домашние хозяйства.

Также предполагается, что каждый тип потребителей будет иметь возможность приобретение продукции в объемах обговоренных с реализатором инвестиционного проекта.

5.Анализ рынка

5.1.Состояние российского отраслевого рынка/внешних рынков реализуемого (планируемого к реализации) инвестиционного проекта.

Главный драйвер роста тепличного производства в России – строительство новых современных тепличных комплексов и модернизация существующих. Тепличная отрасль России является одной из самых высокотехнологичных 
в сельском хозяйстве. Производство тепличных овощей и зеленных культур 
за последние 15 лет выросло в три раза и продолжают стабильно расти. 
Так, например, за период с 2018 по 2023 год выпуск тепличных огурцов увеличился на 16,5%, а томатов - на 29,9%. В теплицах также выращивают баклажаны и сладкий болгарский перец, зеленные и салатные культуры, их объемы также растут.

По итогам прошлого года общая обеспеченность овощами в России составила 87% – это 1,7 млн тонн собранного урожая в теплицах, а рентабельность производства тепличных овощей в 2023 году достигла рекордных 22,8% без учета субсидий. Это наибольший показатель за последние шесть лет.

На рост объемов влияет ряд факторов, в том числе высокая маржинальность продукции и растущая потребность в натуральных овощах. В 2024 году прогнозируется увеличение валовых сборов. Эксперты отмечают, что дополнительный рост урожайности тепличных культур может быть обеспечен за счет интенсификации применения минеральных и органических удобрений. Так, 
за последние 5 лет площадь теплиц, удобряемых минеральными удобрениями, выросла более чем в 5 раз, а органическими – в 10,5 раза. Кроме того, высокая доходность достигается благодаря автоматизации производственных процессов.

В 2023 году площадь под культурами защищенного грунта расширилась на 1,5%, достигнув 38,9 млн кв. метров. Лидером по площадям, занятым теплицами, является Центральный федеральный округ (11,3 млн кв. м), за ним следуют Северо-Кавказский (8,9 млн кв. м) и Приволжский (6,2 млн кв. м) федеральные округа.

График 1 - Площадь защищенного грунта в РФ

В 2023 году сельскохозяйственные организации (крупные, средние и малые предприятия) произвели более 70% тепличной продукции в России. Остальные 
30% были произведены фермерскими хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и хозяйствами населения. За прошлый год эти организации реализовали более 1,3 млн тонн продукции, что на 2,2% больше, чем в 2022 году. Общая выручка от продаж составила 172 млрд рублей, что на 28,4% больше, чем 
в 2022 году.

По информации Минсельхоза России по состоянию на август 2024 года российские аграрии собрали около 1,1 миллиона тонн тепличной продукции, что на 1% превышает уровень 2023 года. Из этого урожая томаты составляют 450,2 тысячи тонн, а огурцы - 604,1 тысячи тонн.

Традиционно основными регионами России, занимающимися производством овощей в закрытом грунте, являются Липецкая, Московская, Калужская 
и Волгоградская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Лидерами по объему тепличных томатов в России сегодня являются Ставропольский и Краснодарский края, Липецкая и Московская области, Чеченская Республика. В производстве огурцов в числе лидеров находятся Липецкая, Московская, Волгоградская и Новосибирская области, Башкирия, Татарстан и Краснодарский край.

Вместе с тем серьезные перспективы развития тепличного производства у регионов Дальнего Востока. Самообеспеченность огурцами закрытого грунта составляет по России в целом 96%, а по Дальнему Востоку — 62%. Самообеспеченность тепличными томатами по России в целом — 64%, по Дальнему Востоку — 20%.

Так, компания «ЭКО-культура» завершила проект по строительству порядка 500 га современных тепличных площадей в ДФО. Также в 2023 году совхоз «Тепличный» ввел в эксплуатацию на Сахалине новый тепличный комплекс площадью 2,9 га, что позволило увеличить площадь овощеводства защищенного грунта на острове на 20%. В Камчатском крае приступили к строительству первого современного производства. Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса «Камчатский» запланирован на конец 2024 года. Предприятие будет производить около 3 тыс. тонн помидоров и огурцов.

Всего в настоящее время на разной стадии реализации в стране насчитывается 
более 10 проектов тепличного овощеводства общей мощностью производства свыше 46 тыс. тонн.

Отрасль демонстрирует планомерный рост, однако существуют вопросы, требующие решения. Остается острым вопрос роста цен на энергоносители, которые напрямую влияют на себестоимость тепличной продукции. Конечно, государство уже который год поддерживает производителей, что удерживает цены на тепличные овощи от резких скачков вверх, несмотря на сезонность, инфляцию, а также рост цены на энергоносители. Для обеспечения необходимого режима роста растений в теплицах затрачивается значительное количество электрической и тепловой энергии. Расходы на оплату энергоносителей в центральных и северных регионах России составляют почти 60% от себестоимости продукции, и около 30% российских теплиц работают круглогодично по технологии досвечивания. Поэтому господдержка так важна. Ключевую роль здесь играют программы поддержки отрасли, в том числе для инновационных проектов в тепличной отрасли. С 2023 года реализуется федеральный проект «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства», на который ежегодно будет направляться порядка 5 млрд рублей. Кроме того, действуют механизмы грантовой поддержки фермеров и кооперативов, осуществляется льготное кредитование, а также другие меры, призванные оказывать комплексную господдержку сельхозтоваропроизводителям.

Рынок цветов.

Цветоводство в России в последние годы имеет активную тенденцию развития. Рентабельность отрасли высокая, потенциал выращивания цветов оценивается 
в 1 млрд. штук в год. Суммарная площадь комплексов по выращиванию цветов под срез в России на начало 2024 года составляет более до 200 га.

По данным экспертов, валовый объем сбора свежих срезанных цветов сельскохозяйственными организациями в 2023 году превысил 400 млн штук, при этом объем сбора свежих цветов в 2022 году составил 366 млн. штук.

Лидирующую позицию по производству цветов занимает Краснодарский край, 
на долю которого приходится более 20% всех объемов, включая продукцию, выращенную в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Развитие цветочного бизнеса 
в регионе происходит преимущественно за счет малого предпринимательства, 
что позволяет обеспечивать цветами как внутренний рынок, так и другие регионы страны. В структуре производства ЛПХ преобладают тюльпаны, розы и хризантемы.

Московская и Калужская области также занимают ключевые позиции на цветочном рынке, каждый регион обеспечивает по 14% от общего объема производства. За ними следуют Республика Мордовия (12%), Удмуртия (8%), Ленинградская область (9%), Белгородская и Калининградская области (по 4%). Эти регионы активно развивают как крупные цветочные фермы, так и малые хозяйства, что позволяет удовлетворять внутренний спрос на цветочную продукцию.

За последние 6 лет средняя стоимость свежих цветов на потребительском рынке выросла в 1,8 раза с 98,23 рубля за штуку в 2018 году до 178,83 рубля за штуку 
в 2023 году. В прошлом году цена на цветы для покупателей увеличилась 
на 14,2% по сравнению с предыдущим годом.

Основная доля продаж цветов в России приходится на крупные города. В Москве и Московской области реализуется 35% всей цветочной продукции, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 15%. Эти регионы остаются крупнейшими потребителями цветочной продукции, благодаря высокой покупательной способности и широкому выбору торговых точек — от небольших цветочных магазинов до роскошных цветочных бутиков.

График 2 - Объемы производства цветов в разрезе регионов России за 2023 год, %

Эксперты также отмечают, что цветоводство в России активно развивается за счет малого и среднего бизнеса, хотя ещё сохраняется зависимость от импортного посадочного материала. Также отмечается, что к 2030 году отечественные цветоводы смогут закрыть до 50% спроса на цветочном рынке, что станет возможным благодаря увеличению объемов производства в 1,5 раз.

Сектор цветочного производства в нашей стране имеет высокий потенциал и его необходимо развивать, вводить дополнительные меры поддержки, которые позволят российским предприятиям производить высококачественную продукцию, а внедрение современных технологий в области АПК, поможет эффективно оптимизировать процессы за счет сокращения ручного труда, увеличить производительность и начать уверенно конкурировать с продукцией, ввозимой из-за рубежа.

Анализ рынка показывает рост собственного производства и снижение зависимости от импортных поставок цветов. Цветоводство в России активно развивается за счет малого и среднего бизнеса.

5.2.Особенности сегмента рынка, в котором реализуется (планируется 
к реализации) инвестиционный проект: объем, динамика и тенденции развития.

Гулькевичский район входит в группу территорий Краснодарского края 
с агропромышленной специализацией. Экономический потенциал района – 
это агропромышленный комплекс и перерабатывающая промышленность.

Ведущую роль в агропромышленном комплексе (далее АПК) района играет сельское хозяйство, которое составляет 26% в структуре отгруженных товаров.

Для круглогодичного обеспечения населения и предприятий перерабатывающей промышленности сырьем большое значение имеет снабжение жителей ранними и тепличными овощами. Сейчас в Краснодарском крае в сооружениях защищенного грунта выращивается около 9% данных культур от общего сбора.

Тепличные комплексы на Кубани в 2023 году занимали более 250 гектаров земли, на которых собрали более 110 тыс. тонн продукции. В 2024 году, по прогнозам, тепличные площади расширятся, а урожайность увеличится. Овощи 
в промышленных масштабах на Кубани в теплицах выращивают 10 крупных комбинатах в Динском, Красноармейском и Тимашевском районах. Они производят более 95% от общего количества тепличной продукции региона.

За последние пять лет благодаря строительству новых тепличных комплексов площадь защищенного грунта в крае выросла с 212 до 256 га, а производство тепличных овощей за последние десять лет увеличилось в два раза — с 52 
до почти 110 тыс. тонн за десять лет.

Из общего объема продукции 52% приходится на огурцы, 46% — на томаты, включая «черри» и 2% — на салатную группу и кабачки, что наиболее востребовано на рынке. Этими продуктами тепличные хозяйства Краснодарского края полностью обеспечивают потребности населения края, а также поставляют их и в другие регионы нашей страны.

Краснодарский край занимает первое место в России по производству овощей закрытого грунта на душу населения, а это 18 килограммов.

При этом важно отметить тот факт, что не малая доля всей произведенной в крае продукции вывозятся за пределы края. На сегодняшний день во многих регионах продукция Краснодарского края позиционируется как наиболее экологически чистая и полезная, и качество кубанских производителей ценится на самом высоком уровне. Все это обуславливает значительный спрос выпускаемой продукции.

Еще одно направление тепличного бизнеса в Краснодарском крае — выращивание цветов. Краснодарский край является одним из крупнейших поставщиков цветов 
в России, на долю которого приходится более 20% всех объемов.

Например, в станице Ярославской Мостовского района осуществляет деятельность тепличный комбинат по выращиванию роз. В теплицах общей площадью 
16 га культивируются более 40 сортов одноголовых и кустовых роз оттенков 
от белого до сиреневого.

Также в Северском районе Краснодарского края расположено тепличное хозяйство, где выращивают розы, эустомы, гвоздики, тюльпаны и пионы голландских сортов.

Отдельно стоит отметить, что в целях минимизации торговых наценок оптово-посредническими организациями министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в муниципальных образованиях на постоянной основе организуются «Фермерские дворики». Для участия в них привлекаются непосредственно производители овощной продукции и картофеля. Сегодня в 24 муниципалитетах функционирует порядка 70 точек. Еще в четырех районах торговля в таком формате осуществляется сезонно — с мая по сентябрь. В Краснодарском крае также организованы «Ярмарки выходного дня» 
с предоставлением мест торговли аграриям всех форм собственности, осуществляющих производство сельхозпродукции, ее первичную и последующую переработку. Цены на товары, реализуемые на ярмарках, нередко оказываются ниже среднерыночных на 10–15%. Такой вид продажи пользуется большой популярностью среди жителей города Краснодара и региона, является выгодным как для производителей, так и для покупателей. Всего по краю работает более тысячи ярмарок, рынков, фермерских двориков.

Таким образом реализация данного инвестиционного проекта будет иметь ряд положительных эффектов для всего региона и экономики в целом, в том числе:

- удовлетворить спрос на качественную продукцию;

- увеличить объём производства сельскохозяйственной продукции, произведённой на территории Краснодарского края;

- обеспечить организацию 55 новых рабочих мест;

- обеспечить поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней 
в объёме более 80 млн руб. в год.

5.3.Основные потребительские группы и их территориальное расположение.

Потенциальными потребителями продукции тепличного хозяйства будут, в основном:

- торговые организации, в том числе специализирующие на реализации свежих овощей (торговые сети, местные магазины и рынки);

- домашние хозяйства;

- предприятия общественного питания;

- санаторно-курортного комплекса, находящиеся на территории Краснодарского края и ближайших регионов.

Также возможна реализация продукции компаниям-переработчикам (производителям плодовоовощной продукции).

Возможно выставление продукции на аукцион для дальнейшей реализации 
в бюджетной сфере (бюджетных учреждениях социальной сферы, таких как детские сады, школы, больницы, места отдыха и т.д.).

Территориальное расположение потребительских групп – Гулькевичский район, крупные населенные пункты соседних муниципальных образований и регионов Республика Адыгея, Ростовская область, Ставропольский край.

5.4.Основные участники российского/зарубежного рынка, степень насыщенности рынка, анализ основных конкурентов (цены, методы продвижения).

Основными участниками рынка являются крупные игроки как из Краснодарского края, так и из других регионов России.

ООО «Агрокультура групп»

«Агрокультура» – современный тепличный комплекс 
в Подмосковье с технологией досвечивания, управляемым микроклиматом, поливом, мониторингом роста и состояний растений. Тепличный комбинат «Агрокультура» расположен 
в 130 км от Москвы – в Каширском районе. Это второй комплекс в Подмосковье, который увеличивает объем эксклюзивных гибридов и обеспечивает свежими овощами жителей Центральной России. Площадь комплекса составляет 103 га.

ООО «Солнечный дар»

Тепличный комплекс «Солнечный дар» – одно из крупных тепличных хозяйств закрытого грунта в России. Предприятие специализируется на круглогодичном производстве овощей. Производственные площади расположены в Ставропольском крае и составляют 83,27 гектаров, на которых ежегодно выращивается более 38 000 тонн томатов. На сегодняшний день на предприятии трудятся более 1500 сотрудников.

ПАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ»

Комплекс оснащен теплица последнего поколения. Они полностью роботизированы и автономны. Программы систем освещения, вентиляции и орошения настроены индивидуально для каждого вида растений. Площадь тепличного комплекса составляет 53 га. Продукция комплекса – это 50 сортов овощей, 24 наименований салатов и зелени, 20 видов горшечных цветов и рассады.

Предложение тепличных овощей на рынке Краснодарского края представлено:

- местными тепличными хозяйствами;

- поставщиками из других регионов России;

- импортерами;

- населением (дачи, подсобные хозяйства).

Наиболее крупными производителями плодов и овощей в Краснодарском крае являются АО «Агрокомбинат «Тепличный» (Краснодар), АО «Тепличный комбинат «Прогресс» (Тимашевск).

АО «Агрокомбинат «Тепличный»

Тепличный комплекс расположен на земле Карасунского округа г. Краснодара, площадью 79 га. При этом, площадь теплиц в 5 производственных цехах составляет 30,5 га, из них 8 га отведены под выращивание огурцов, и 22,5 га – под выращивание томатов. На предприятии внедрена современная технология выращивания овощей, которая заключается в том, что растения выращиваются в экологически чистом субстрате, который не требует применения химических средств.

АО «Тепличный комбинат «Прогресс»

Основным видом деятельности АО ТК «Прогресс» является выращивание и реализация овощей закрытого грунта. В настоящее время 
АО ТК «Прогресс» насчитывает 25 гектар остекленных зимних теплиц, построенных по самым современным технологиям. Объем производства томатов составляет 10 тыс. тонн в год, огурцов – 2 тыс. тонн в год. Численность работников комбината на 2024 год составляет 440 человек.

Географическое расположение теплиц самым непосредственным образом влияет 
на рентабельность производства и конкурентоспособность продукции. С другой стороны, расходы на логистику для регулярной доставки тепличной продукции 
к основным местам потребления существенно повышают ее себестоимость.

Строить крупные тепличные комплексы, наиболее целесообразно, ориентируясь не только на местное потребление, но и на вывоз в другие регионы России. Инвесторы новых проектов промышленных теплиц принимают во внимание, как фактор естественной освещенности, так и потребительский потенциал ближних населенных пунктов.

Проведенный анализ отрасли защищенного грунта, рынка овощной и цветочной продукции Краснодарского края свидетельствует об актуальности планируемого проекта.

5.5. Текущее положение инициатора (инвестора) на рынке, оценка доли рынка, основные конкурентные преимущества.

Настоящим инвестиционным проектом предусматривается создание совершенно новой организации.

Инициатором проекта является администрация муниципального образования Гулькевичский район.

5.6.Планируемая доля рынка после реализации инвестиционного проекта.

Проектная мощность предприятия:

- производство овощей – 1 032 тонн в год;

- выращивание цветов – 1 640,5 тыс. шт. в год.

В составе данного пункта возможно рассчитать долю на рынке по объему производства продукции.

Таблица 7 – Планируемая доля рынка

| Показатель | Значение | Доля на рынке, % |
| --- | --- | --- |
| Объем производства по проекту, тыс. тонн | 1,03 | 0,93 |
| Объем рынка в Краснодарском крае, тыс. тонн | 110 | 99,07 |
| ИТОГО | 111,03 | 100 |

Исходя из проведённых расчётов, планируемая доля рынка после выхода завода 
на проектные мощности, в коммерческой фазе, составляет 0,93% на рынке Краснодарского края.

6. Организационный план реализации инвестиционного проекта

6.1. Организационный план реализации инвестиционного проекта (перечень этапов с указанием длительности (дней), стоимости со сроком оплаты, ответственном исполнителе)

Проект по строительству тепличного комплекса состоит из следующих этапов:

- Первый этап – выполнение проектных работ, оформление земельного участка и подготовка площадки;

- Второй этап – строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, пуско-наладочные работы, затраты на приобретение оборотных средств;

- Третий этап – запуск производства и выход на проектную мощность.

Таблица 8 - Календарный план реализации проекта

| № п/п п/п | Этапы работ по проекту | 2025 г. |  |  |  | 2026 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовительные работы, планировка участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение и монтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Закупка оборотных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию и реализация продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инвестиционная фаза проекта будет длиться на протяжении 1 года. Осуществляться она будет поэтапно. Сначала планируется строительство зданий и закупка оборудования, после чего уже будут осуществляться монтаж и пуско-наладочные работы.

Таким образом, старт производства запланирован на второй год проекта, а выход 
на проектную мощность планируется уже к 3-м году реализации проекта.

6.2. Количество и квалификация производственного, инженерно-технического и иного персонала, необходимого для реализации инвестиционного проекта, при осуществлении инвестиционной деятельности по проекту силами инициатора (инвестора).

В процессе реализации проекта большое внимание будет уделено кадровым вопросам. К моменту запуска производства будет решен вопрос подбора, приема на работу и обучения персонала, преимущественно из населения, проживающего на территории муниципального образования.

Проектом предполагается создание 55 новых рабочих мест. Численность производственных рабочих определена в соответствии с технологическим циклом производства продукции. Нормативная потребность составляет: основной производственный персонал – 40 человек, вспомогательный персонал – 8 человек, административно-управленческий персонал – 7 человек.

Требования к квалификации привлекаемого персонала будут определяться 
в соответствии с должностными обязанностями. Основные компетенции – опыт работы на предприятиях сельскохозяйственной отрасли и на производстве аналогичного характера.

Таблица 9 - Трудовые ресурсы

| Должность | Количество человек |
| --- | --- |
| Основной производственный персонал (сотрудники, участвующие в производстве) |  |
| Агроном-агрохимик | 1 |
| Рабочие теплицы | 30 |
| Технический персонал | 5 |
| Инженер | 4 |
| Итого, человек в данной категории | 40 |
| Вспомогательный персонал (рабочие, служащие) |  |
| Продавец | 2 |
| Разнорабочий | 3 |
| Сторож | 3 |
| Итого, человек в данной категории | 8 |
| Административно-управленческий персонал (АУП) |  |
| Директор | 1 |
| Главный бухгалтер | 1 |
| Бухгалтер-кассир | 1 |
| Главный инженер | 1 |
| Менеджер по снабжению и сбыту | 2 |
| Главный агроном | 1 |
| Итого, человек в данной категории | 7 |
| Итого, рабочих мест | 55 |

Таблица 10 - Расходы на оплату труда

| № п/п | Наименование показателей | 2026 год |  |  |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность работающих по проекту, всего | 46 | 48 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.1. | основной производственный персонал | 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2. | вспомогательный персонал (рабочие, служащие и ИТР) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.3. | административно-управленческий персонал | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | 11 036,7 | 11 502,6 | 12 334,3 | 13 033,2 | 52 132,6 | 52 132,6 | 52 132,6 | 52 132,6 | 52 132,6 |
|  | заработная плата | 8 476,7 | 8 834,6 | 9 473,3 | 10 010,1 | 40 040,4 | 40 040,4 | 40 040,4 | 40 040,4 | 40 040,4 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 2 560,0 | 2 668,0 | 2 860,9 | 3 023,1 | 12 092,2 | 12 092,2 | 12 092,2 | 12 092,2 | 12 092,2 |
| 2.1. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.: | 7 687,5 | 8 153,4 | 8 619,3 | 9 318,2 | 37 272,6 | 37 272,6 | 37 272,6 | 37 272,6 | 37 272,6 |
|  | заработная плата | 5 904,4 | 6 262,2 | 6 620,0 | 7 156,8 | 28 627,2 | 28 627,2 | 28 627,2 | 28 627,2 | 28 627,2 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 1 783,1 | 1 891,2 | 1 999,3 | 2 161,4 | 8 645,4 | 8 645,4 | 8 645,4 | 8 645,4 | 8 645,4 |
| 2.2. | Расходы на оплату труда вспомогательного персонала (рабочих, служащих), в т.ч.: | 1 097,4 | 1 097,4 | 1 463,2 | 1 463,2 | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 852,8 |
|  | заработная плата | 842,9 | 842,9 | 1 123,8 | 1 123,8 | 4 495,2 | 4 495,2 | 4 495,2 | 4 495,2 | 4 495,2 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 254,5 | 254,5 | 339,4 | 339,4 | 1 357,6 | 1 357,6 | 1 357,6 | 1 357,6 | 1 357,6 |
| 2.3. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, в т.ч.: | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 9 007,2 | 9 007,2 | 9 007,2 | 9 007,2 | 9 007,2 |
|  | заработная плата | 1 729,5 | 1 729,5 | 1 729,5 | 1 729,5 | 6 918,0 | 6 918,0 | 6 918,0 | 6 918,0 | 6 918,0 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 522,3 | 522,3 | 522,3 | 522,3 | 2 089,2 | 2 089,2 | 2 089,2 | 2 089,2 | 2 089,2 |
|  | Расчет НДФЛ | 1 102,0 | 1 148,5 | 1 231,5 | 1 301,3 | 5 205,3 | 5 205,3 | 5 205,3 | 5 205,3 | 5 205,3 |

7. Финансовый план реализации инвестиционного проекта

7.1.Основные принятые допущения для построения финансовой модели.

При построении финансовой модели проекта были приняты следующие условия и допущения:

Расчет проекта был проведен в рублях (тыс.);

Расчет произведен в постоянных ценах;

Рассчитываемая ставка дисконтирования учитывает темп инфляции, ставку рефинансирования РФ и поправки, учитывающие степень отраслевого и специфичного риска данного проекта.

Таблица 11- Условия и допущения, принятые для расчета

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Инфляция | 8,5% |
| Ставка рефинансирования | 21,0% |
| Безрисковая ставка | 11,5% |
| Надбавка за риск (типовая и специфич.) | 8,0% |
| Ставка дисконтирования | 17,5% |

Ставка дисконтирования определяется в долях единицы как отношение суммы ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, и проектных рисков, к объявленной Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (согласно социально-экономическому прогнозу МЭРТ):

1 + d = (1 + r/100) / (1 + i/100).

Поправка на риск определена исходя из типовых и специфических рисков проекта и принята в размере 10%.

| Величина типового риска | Суть проекта | P, процент |
| --- | --- | --- |
| Низкий | Снижение себестоимости продукции | 6 – 10 |
| Средний | Увеличение объема продаж существующей продукции | 8 – 12 |
| Высокий | Производство и продвижение на рынок нового продукта | 11 – 15 |
| Очень высокий | Вложения в исследования и инновации | 16 – 20 |

Ставка дисконтирования, используемая в расчётах, будет составлять 17,48%.

7.2. Источники финансирования с указанием суммы и стоимости финансирования. График финансирования проекта.

Источником финансирования проекта являются собственные средства инвестора.

Таблица 12 - Источники финансирования по проекту, тыс. руб.

| № п/п | Наименование источников | Общая сумма | 1-й год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Собственные средства, в т.ч.: | 515 737,2 | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 |
| 1.1. | взнос в уставный капитал | 515 737,2 | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 |
| 1.2. | выручка от реализации активов | 0 |  |  |  |  |
| 1.3. | амортизационные отчисления | 0 |  |  |  |  |
| 1.4. | прочее | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредитные средства | 0 |  |  |  |  |
| 2.2. | заемные средства | 0 |  |  |  |  |
| 2.3. | прочее | 0 |  |  |  |  |
| 3. | ИТОГО | 515 737,2 | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 |

Исходя из таблицы, для реализации проекта необходимо 515 737,2тыс. руб. инвестиций.

7.3.Планируемый объем продаж, планируемая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг).

Объём ежемесячной выручки получаем путём умножения объема продаж на цену реализации. Выручка будет состоять из показателей, приведённых таблице.

Таблица 13 - План производства и реализации продукции, тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 1-й год |  |  |  | 2-й |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Огурцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем производства | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 680,0 | 22 100,0 | 22 100,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 607,3 | 2 009,1 | 2 009,1 |
| 2 | Томаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем производства | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 400,0 | 19 250,0 | 19 250,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |
| 3 | Баклажан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем производства | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 18,0 | 18,0 |
| 3.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 3.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 512,0 | 1 890,0 | 1 890,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,5 | 171,8 | 171,8 |
| 4 | Цветы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем производства | тыс. шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,8 | 393,75 | 393,75 | 437,50 |
| 4.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 562,5 | 27 562,5 | 27 562,5 | 30 625,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,7 | 2 505,7 | 2 505,7 | 2 784,1 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 2291 |
| 5 | Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 562,5 | 62 154,5 | 70 802,5 | 73 865,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,7 | 5 650,4 | 6 436,6 | 6 715,0 |
| 6 | Чистая выручка | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 056,8 | 56 504,1 | 64 365,9 | 67 150,0 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 3-й год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Огурцы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем производства | тонн | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 2 009,1 | 2 009,1 | 2 009,1 | 2 009,1 |
| 2 | Томаты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем производства | тонн | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 19 250,0 | 19 250,0 | 19 250,0 | 19 250,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |
| 3 | Баклажан |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем производства | тонн | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 3.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 3.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 890,0 | 1 890,0 | 1 890,0 | 1 890,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 |
| 4 | Цветы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем производства | тыс. шт. | 437,50 | 415,63 | 393,75 | 393,75 |
| 4.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 30 625,0 | 29 094,1 | 27 562,5 | 27 562,5 |
|  | НДС | тыс. руб. | 2 784,1 | 2 644,9 | 2 505,7 | 2 505,7 |
| 5 | Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 73 865,0 | 72 334,1 | 70 802,5 | 70 802,5 |
|  | НДС | тыс. руб. | 11 320 | 18 165 | 22 264 | 16 908 |
| 6 | Чистая выручка | тыс. руб. | 67 150,0 | 65 758,3 | 64 365,9 | 64 365,9 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огурцы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем производства | тонн | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| 1.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 88 400,0 | 88 400,0 | 88 400,0 | 88 400,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 8 036,4 | 8 036,4 | 8 036,4 | 8 036,4 |
| 2 | Томаты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем производства | тонн | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| 2.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 3 | Баклажан |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем производства | тонн | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 3.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 3.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 7 560,0 | 7 560,0 | 7 560,0 | 7 560,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 687,3 | 687,3 | 687,3 | 687,3 |
| 4 | Цветы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем производства | тыс. шт. | 1 640,6 | 1 640,6 | 1 640,6 | 1 640,6 |
| 4.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 114 844,1 | 114 844,1 | 114 844,1 | 114 844,1 |
|  | НДС | тыс. руб. | 10 440,4 | 10 440,4 | 10 440,4 | 10 440,4 |
| 5 | Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 |
|  | НДС | тыс. руб. | 26 164,0 | 26 164,0 | 26 164,0 | 26 164,0 |
| 6 | Чистая выручка | тыс. руб. | 261 640,1 | 261 640,1 | 261 640,1 | 261 640,1 |

При условии реализации запланированного объема услуг и выхода на проектные мощности выручка производства с учётом НДС составит 287 804,1 тыс. руб. 
Чистая выручка без НДС составит 261 640,1 тыс. руб. в год.

7.4.Планируемая себестоимость (структура себестоимости), структура прочих затрат, обслуживание долговых обязательств, чистая прибыль.

Далее представлен перечень и расчёт текущих прямых и общехозяйственных расходов, связанных с осуществлением деятельности по проекту.

Таблица 14–Структура затрат, тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателей | 1-й год |  |  |  | 2-й |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Переменные затраты, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 860,2 | 11 703,0 | 12 513,1 | 13 453,4 |
| 1.1. | Огурцы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 921,9 | 2 678,4 | 2 954,9 | 3 129,6 |
| 1.2. | Томаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 921,9 | 2 673,6 | 2 948,9 | 3 123,6 |
| 1.3. | Баклажан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 921,9 | 2 139,9 | 2 281,8 | 2 456,5 |
| 1.4. | Цветы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 094,6 | 4 211,1 | 4 327,5 | 4 743,7 |
| 2. | Постоянные затраты, в т.ч.: | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 12 560,8 | 12 633,4 | 13 021,0 | 13 027,5 |
| 2.1. | Общепроизводственные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 206,4 | 10 206,4 | 10 575,9 | 10 575,9 |
| 2.1.1. | затраты на топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | расходы на ИТР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 097,4 | 1 097,4 | 1 463,2 | 1 463,2 |
| 2.1.3 | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 008,0 | 9 008,0 | 9 008,0 | 9 008,0 |
| 2.1.4 | прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,1 | 101,1 | 104,7 | 104,7 |
| 2.2. | Общехозяйственные расходы | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 2 296,5 | 2 296,5 | 2 296,5 | 2 296,5 |
| 2.2.1 | расходы на АУП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 |
| 2.2.2 | аренда земли | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 2.2.3 | прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 2.3 | Коммерческие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 130,5 | 148,7 | 155,1 |
| 2.3.1 | реклама | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 124,3 | 141,6 | 147,7 |
| 2.3.2 | прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 6,2 | 7,1 | 7,4 |
| 3. | Общие затраты | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 22 421,0 | 24 336,4 | 25 534,1 | 26 480,8 |
| 4. | НДС (уплаченный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение таблицы

|  | Наименование показателей | 3-й год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Переменные затраты, в т.ч.: | 13 453,4 | 13 332,7 | 13 211,9 | 13 211,9 |
| 1.1. | Огурцы | 3 129,6 | 3 129,6 | 3 129,6 | 3 129,6 |
| 1.2. | Томаты | 3 123,6 | 3 123,6 | 3 123,6 | 3 123,6 |
| 1.3. | Баклажан | 2 456,5 | 2 456,5 | 2 456,5 | 2 456,5 |
| 1.4. | Цветы | 4 743,7 | 4 623,0 | 4 502,3 | 4 502,3 |
| 2. | Постоянные затраты, в т.ч.: | 13 027,5 | 13 024,3 | 13 021,0 | 13 021,0 |
| 2.1. | Общепроизводственные расходы | 10 575,9 | 10 575,9 | 10 575,9 | 10 575,9 |
| 2.1.1. | затраты на топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | расходы на ИТР | 1 463,2 | 1 463,2 | 1 463,2 | 1 463,2 |
| 2.1.3 | амортизационные отчисления | 9 008,0 | 9 008,0 | 9 008,0 | 9 008,0 |
| 2.1.4 | прочее | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
| 2.2. | Общехозяйственные расходы | 2 296,5 | 2 296,5 | 2 296,5 | 2 296,5 |
| 2.2.1 | расходы на АУП | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 |
| 2.2.2 | аренда земли | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 2.2.3 | прочее | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 2.3 | Коммерческие расходы | 155,1 | 151,9 | 148,7 | 148,7 |
| 2.3.1 | реклама | 147,7 | 144,7 | 141,6 | 141,6 |
| 2.3.2 | прочее | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| 3. | Общие затраты | 26 480,8 | 26 356,9 | 26 233,0 | 26 233,0 |
| 4. | НДС (уплаченный) | 6 041,1 | 5 920,8 | 5 800,5 | 5 800,5 |

Продолжение таблицы

|  | Наименование показателей | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переменные затраты, в т.ч.: | 53 209,9 | 53 209,9 | 53 209,9 | 53 209,9 |
| 1.1. | Огурцы | 12 518,3 | 12 518,3 | 12 518,3 | 12 518,3 |
| 1.2. | Томаты | 12 494,4 | 12 494,4 | 12 494,4 | 12 494,4 |
| 1.3. | Баклажан | 9 826,0 | 9 826,0 | 9 826,0 | 9 826,0 |
| 1.4. | Цветы | 18 371,2 | 18 371,2 | 18 371,2 | 18 371,2 |
| 2. | Постоянные затраты, в т.ч.: | 52 093,8 | 52 093,8 | 52 093,8 | 52 093,8 |
| 2.1. | Общепроизводственные расходы | 42 303,6 | 42 303,6 | 42 303,6 | 42 303,6 |
| 2.1.1. | затраты на топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | расходы на ИТР | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 852,8 |
| 2.1.3 | амортизационные отчисления | 36 032,0 | 36 032,0 | 36 032,0 | 36 032,0 |
| 2.1.4 | прочее | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 |
| 2.2. | Общехозяйственные расходы | 9 185,9 | 9 185,9 | 9 185,9 | 9 185,9 |
| 2.2.1 | расходы на АУП | 9 007,2 | 9 007,2 | 9 007,2 | 9 007,2 |
| 2.2.2 | аренда земли | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 2.2.3 | прочее | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| 2.3 | Коммерческие расходы | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 |
| 2.3.1 | реклама | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 |
| 2.3.2 | прочее | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 3. | Общие затраты | 105 303,7 | 105 303,7 | 105 303,7 | 105 303,7 |
| 4. | НДС (уплаченный) | 23 562,9 | 23 562,9 | 23 562,9 | 23 562,9 |

Расчеты затрат по проекту основаны на расчете переменных и постоянных затрат. 
В расчете не принималось во внимание повышение цен на производимую продукцию, соответственно при этом не учитывалось увеличение затрат.

Финансовые результаты реализации проекта представлены в таблице.

Таблица 15–Финансовые результаты реализации проекта, тыс. руб.

|  | Наименование показателей | 1-й год |  |  |  | 2-й год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Валовая выручка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 562,5 | 62 154,5 | 70 802,5 | 73 865,0 |
| 2. | Себестоимость | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 860,2 | 11 703,0 | 12 513,1 | 13 453,4 |
| 3. | Валовая прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 702,3 | 50 451,5 | 58 289,4 | 60 411,6 |
| 4. | Коммерческие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 130,5 | 148,7 | 155,1 |
| 5. | Управленческие расходы | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 12 502,9 | 12 502,9 | 12 872,4 | 12 872,4 |
| 6. | Сумма налогов, пеней и штрафов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 092,4 | 1 046,5 | 997,3 | 948,0 |
| 7. | Уплаченные проценты по кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Прочие расходы (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Прочие доходы (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Текущий налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 012,3 | 9 192,9 | 11 067,8 | 11 609,0 |
| 11. | Чистая прибыль | -21,9 | -21,9 | -21,9 | -21,9 | 3 036,9 | 27 578,7 | 33 203,3 | 34 827,1 |
| 12. | Рентабельность деятельности | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,0% | 44,4% | 46,9% | 47,1% |

Продолжение таблицы

|  | Наименование показателей | 3-й год |  |  |  | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1. | Валовая выручка | 73 865,0 | 72 334,1 | 70 802,5 | 70 802,5 | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 |
| 2. | Себестоимость | 13 453,4 | 13 332,7 | 13 211,9 | 13 211,9 | 53 209,9 | 53 209,9 | 53 209,9 | 53 209,9 |
| 3. | Валовая прибыль | 60 411,6 | 59 001,4 | 57 590,6 | 57 590,6 | 234 594,2 | 234 594,2 | 234 594,2 | 234 594,2 |
| 4. | Коммерческие расходы | 155,1 | 151,9 | 148,7 | 148,7 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 |
| 5. | Управленческие расходы | 12 872,4 | 12 872,4 | 12 872,4 | 12 872,4 | 51 489,5 | 51 489,5 | 51 489,5 | 51 489,5 |
| 6. | Сумма налогов, пеней и штрафов | 6 939,6 | 6 769,6 | 6 599,6 | 6 550,1 | 26 066,2 | 25 273,5 | 24 480,8 | 23 688,1 |
| 7. | Уплаченные проценты по кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Прочие расходы (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Прочие доходы (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Текущий налог на прибыль | 10 111,1 | 9 801,9 | 9 492,5 | 9 504,9 | 39 108,5 | 39 306,7 | 39 504,9 | 39 703,1 |
| 11. | Чистая прибыль | 30 333,4 | 29 405,7 | 28 477,4 | 28 514,6 | 117 325,6 | 117 920,2 | 118 514,7 | 119 109,2 |
| 12. | Рентабельность деятельности | 41,1% | 40,7% | 40,2% | 40,3% | 40,8% | 41,0% | 41,2% | 41,4% |

Итак, к 7 году чистая прибыль превысит 119 109,2тыс. руб.

7.5.Ожидаемые налоговые отчисления (исходя из текущего налогового режима, в том числе в бюджет Краснодарского края).

Налоговое окружение проекта принимается в соответствии с законами, действующими в РФ.

Таблица 16–Расчет налогов и сборов, тыс. руб.

|  | Наименование показателей | 1-й год |  |  |  | 2-й год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | НДС: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от реализации продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,7 | 5 650,4 | 6 436,6 | 6 715,0 |
|  | уплаченный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,1 | 580,3 | 636,1 | 673,9 |
|  | возмещаемый из бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 397,2 | 13 397,2 | 28 538,9 | 28 538,9 |
| 2. | Налог на имущество | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 089,6 | 1 042,3 | 992,7 | 943,2 |
| 3. | Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 560,0 | 2 668,0 | 2 860,9 | 3 023,1 |
| 4. | Налог на землю (арендная плата за землю) | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |
| 5. | Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 012,3 | 9 192,9 | 11 067,8 | 11 609,0 |
| 6. | Транспортный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 |
| 8. | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 102,0 | 1 148,5 | 1 231,5 | 1 301,3 |
| 9. | Общая сумма налогов и сборов, в том числе: | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 5 788,5 | 14 077,8 | 16 179,5 | 16 903,4 |
|  | федеральные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 884,0 | 5 610,0 | 6 402,9 | 6 738,2 |
|  | региональные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 496,8 | 6 273,1 | 7 161,4 | 7 421,7 |
|  | местные | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 407,6 | 2 194,8 | 2 615,2 | 2 743,5 |

Продолжение таблицы

|  | Наименование показателей | 3-й год |  |  |  | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1. | НДС: | 6 041,1 | 5 920,8 | 5 800,5 | 5 800,5 | 23 562,9 | 23 562,9 | 23 562,9 | 23 562,9 |
|  | от реализации продукции | 6 715,0 | 6 575,8 | 6 436,6 | 6 436,6 | 26 164,0 | 26 164,0 | 26 164,0 | 26 164,0 |
|  | уплаченный | 673,9 | 655,0 | 636,1 | 636,1 | 2 601,1 | 2 601,1 | 2 601,1 | 2 601,1 |
|  | возмещаемый из бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Налог на имущество | 893,6 | 844,1 | 794,5 | 745,0 | 2 484,5 | 1 691,8 | 899,1 | 106,4 |
| 3. | Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 3 023,1 | 3 023,1 | 3 023,1 | 3 023,1 | 12 092,2 | 12 092,2 | 12 092,2 | 12 092,2 |
| 4. | Налог на землю (арендная плата за землю) | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 5. | Налог на прибыль | 10 111,1 | 9 801,9 | 9 492,5 | 9 504,9 | 39 108,5 | 39 306,7 | 39 504,9 | 39 703,1 |
| 6. | Транспортный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 8. | Прочие налоги и сборы | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 |
| 9. | Все сумма налогов и сборов, в том числе: | 21 397,0 | 20 917,8 | 20 438,4 | 20 401,2 | 82 559,8 | 81 965,3 | 81 370,8 | 80 776,3 |
|  | федеральные | 12 300,0 | 12 080,7 | 11 861,4 | 11 865,3 | 48 170,8 | 48 234,2 | 48 297,6 | 48 361,1 |
|  | региональные | 6 679,5 | 6 486,8 | 6 294,1 | 6 250,3 | 25 009,7 | 24 308,6 | 23 607,5 | 22 906,5 |
|  | местные | 2 417,5 | 2 350,2 | 2 282,9 | 2 285,6 | 9 379,4 | 9 422,5 | 9 465,6 | 9 508,7 |

Таким образом, к 7 году сумма налогов и сборов составит не менее 80 млн. руб.

7.6. Расчет точки безубыточности.

Аспектом оценки экономического риска проекта выступает анализ точки безубыточности. Она представляет собой минимальный объем производства продукции, обеспечивающий равенство выручки от реализации и затрат при заданном уровне цен и себестоимости.

Таблица 17 - Расчет экономической эффективности проекта

|  | Наименование показателей | 1-й год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Коэффициент дисконтирования | 0,961 | 0,923 | 0,886 | 0,851 |
| 2. | Срок окупаемости | -80 405,1 | -160 810,2 | -332 065,4 | -515 737,2 |
| 3. | Чистый приведенный доход (NPV) | -77 231,2 | -151 413,9 | -303 178,9 | -459 522,5 |
| 4. | Индекс прибыльности (PI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Внутренняя норма доходности (IRR) | - | - | - | - |
| 6. | Доходность инвестиций (ROI) | - | - | - | - |
| 7. | Средняя норма рентабельности (ARR) | - | - | - | - |
| 8. | Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Продолжение таблицы

|  | Наименование показателей | 2-й год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Коэффициент дисконтирования | 0,818 | 0,785 | 0,754 | 0,725 |
| 2. | Срок окупаемости | -500 139,6 | -459 927,4 | -413 703,0 | -365 848,4 |
| 3. | Чистый приведенный доход (NPV) | -438 720,8 | -399 466,5 | -346 097,0 | -293 657,7 |
| 4. | Индекс прибыльности (PI) | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| 5. | Внутренняя норма доходности (IRR) | - | - | - | - |
| 6. | Доходность инвестиций (ROI) | - | - | - | - |
| 7. | Средняя норма рентабельности (ARR) | - | - | - | - |
| 8. | Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции | 19 557,2 | 15 563,9 | 15 816,3 | 15 928,6 |
| 9. | Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, % | 71,0% | 25,0% | 22,3% | 21,6% |

Продолжение таблицы

|  | Наименование показателей | 3-й год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Коэффициент дисконтирования | 0,696 | 0,668 | 0,642 | 0,617 |
| 2. | Срок окупаемости | -322 487,5 | -280 057,6 | -238 559,1 | -197 023,5 |
| 3. | Чистый приведенный доход (NPV) | -266 277,6 | -240 598,6 | -216 529,2 | -193 387,0 |
| 4. | Индекс прибыльности (PI) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 5. | Внутренняя норма доходности (IRR) | - | - | - | - |
| 6. | Доходность инвестиций (ROI) | - | - | - | - |
| 7. | Средняя норма рентабельности (ARR) | - | - | - | - |
| 8. | Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции | 15 928,6 | 15 967,4 | 16 008,2 | 16 008,2 |
| 9. | Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, % | 21,6% | 22,1% | 22,6% | 22,6% |

Продолжение таблицы

|  | Наименование показателей | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коэффициент дисконтирования | 0,559 | 0,529 | 0,405 | 0,405 |
| 2. | Срок окупаемости | -27 604,0 | 142 410,0 | 313 018,5 | 484 221,6 |
| 3. | Чистый приведенный доход (NPV) | -107 703,5 | -26 332,7 | 36 231,2 | 89 690,9 |
| 4. | Индекс прибыльности (PI) | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| 5. | Внутренняя норма доходности (IRR) | 0,9% | 12,8% | 19,8% | 24,1% |
| 6. | Доходность инвестиций (ROI) | -20,9% | -5,1% | 7,0% | 17,4% |
| 7. | Средняя норма рентабельности (ARR) | 27,2% | 27,3% | 27,4% | 27,6% |
| 8. | Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции | 63 909,6 | 63 909,6 | 63 909,6 | 63 909,6 |
| 9. | Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, % | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% |

7.7. Расчет показателей эффективности проекта.

Таблица 18- Прогноз инвестиций по проекту, тыс. руб.

| № п/п | Структура инвестиций | Общая сумма инвестиций | 1-й год |  |  |  | 2-й год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Капитальные вложения, в том числе: | 503 232,8 | 80 383,2 | 80 383,2 | 171 233,2 | 171 233,2 |  |  |  |  |
|  | здания и сооружения | 218 040,0 | 54 510,0 | 54 510,0 | 54 510,0 | 54 510,0 |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы | 19 623,2 | 4 905,8 | 4 905,8 | 4 905,8 | 4 905,8 |  |  |  |  |
|  | оборудование | 181 700,0 | 0,0 | 0,0 | 90 850,0 | 90 850,0 |  |  |  |  |
|  | прочее | 83 869,6 | 20 967,4 | 20 967,4 | 20 967,4 | 20 967,4 |  |  |  |  |
| 2 | Затраты на приобретение оборотных средств | 12 416,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 416,8 |  |  |  |  |
| 3 | Другие инвестиции | 87,7 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 |  |  |  |  |
| 4 | Общие инвестиции по проекту | 515 737,2 | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 |  |  |  |  |
| 5 | НДС на СМР, оборудование, оборотные средства | 83 872,1 | 13 397,2 | 13 397,2 | 28 538,9 | 28 538,9 |  |  |  |  |

Таблица 19 - Источники финансирования по проекту, тыс.руб.

| № п/п | Наименование источников | Общая сумма | 1-й год |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Собственные средства, в т.ч.: | 515 737,2 | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 |  |  |  |  |
| 1.1. | взнос в уставный капитал | 515 737,2 | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 |  |  |  |  |
| 1.2. | выручка от реализации активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.3. | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.4. | прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1. | кредитные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.3. | прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3. | ИТОГО | 515 737,2 | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 |  |  |  |  |

Таблица 20 - Программа производства и реализации продукции (услуг, работ), тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 1-й год |  |  |  | 2-й |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Огурцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем производства | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 680,0 | 22 100,0 | 22 100,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 607,3 | 2 009,1 | 2 009,1 |
| 2 | Томаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем производства | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 400,0 | 19 250,0 | 19 250,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |
| 3 | Баклажан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем производства | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 18,0 | 18,0 |
| 3.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 3.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 512,0 | 1 890,0 | 1 890,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,5 | 171,8 | 171,8 |
| 4 | Цветы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем производства | тыс. шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,8 | 393,75 | 393,75 | 437,50 |
| 4.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 562,5 | 27 562,5 | 27 562,5 | 30 625,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,7 | 2 505,7 | 2 505,7 | 2 784,1 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291 | 2291 |
| 5 | Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 562,5 | 62 154,5 | 70 802,5 | 73 865,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,7 | 5 650,4 | 6 436,6 | 6 715,0 |
| 6 | Чистая выручка | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 056,8 | 56 504,1 | 64 365,9 | 67 150,0 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 3-й год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Огурцы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем производства | тонн | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 1.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 2 009,1 | 2 009,1 | 2 009,1 | 2 009,1 |
| 2 | Томаты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем производства | тонн | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 19 250,0 | 19 250,0 | 19 250,0 | 19 250,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 1 750,0 |
| 3 | Баклажан |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем производства | тонн | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 3.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 3.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 1 890,0 | 1 890,0 | 1 890,0 | 1 890,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 171,8 | 171,8 | 171,8 | 171,8 |
| 4 | Цветы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем производства | тыс. шт. | 437,50 | 415,63 | 393,75 | 393,75 |
| 4.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 30 625,0 | 29 094,1 | 27 562,5 | 27 562,5 |
|  | НДС | тыс. руб. | 2 784,1 | 2 644,9 | 2 505,7 | 2 505,7 |
| 5 | Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 73 865,0 | 72 334,1 | 70 802,5 | 70 802,5 |
|  | НДС | тыс. руб. | 11 320 | 18 165 | 22 264 | 16 908 |
| 6 | Чистая выручка | тыс. руб. | 67 150,0 | 65 758,3 | 64 365,9 | 64 365,9 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огурцы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем производства | тонн | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
| 1.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 88 400,0 | 88 400,0 | 88 400,0 | 88 400,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 8 036,4 | 8 036,4 | 8 036,4 | 8 036,4 |
| 2 | Томаты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем производства | тонн | 440,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |
| 2.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 2.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 3 | Баклажан |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем производства | тонн | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 3.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 3.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 7 560,0 | 7 560,0 | 7 560,0 | 7 560,0 |
|  | НДС | тыс. руб. | 687,3 | 687,3 | 687,3 | 687,3 |
| 4 | Цветы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем производства | тыс. шт. | 1 640,6 | 1 640,6 | 1 640,6 | 1 640,6 |
| 4.2. | Цена реализации | тыс. руб. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 4.3. | Выручка от реализации продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 114 844,1 | 114 844,1 | 114 844,1 | 114 844,1 |
|  | НДС | тыс. руб. | 10 440,4 | 10 440,4 | 10 440,4 | 10 440,4 |
| 5 | Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.: | тыс. руб. | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 |
|  | НДС | тыс. руб. | 26 164,0 | 26 164,0 | 26 164,0 | 26 164,0 |
| 6 | Чистая выручка | тыс. руб. | 261 640,1 | 261 640,1 | 261 640,1 | 261 640,1 |

Таблица 21 - Численность работающих, расходы на оплату труда, тыс. руб.

|  | Наименование показателей | 1-й год |  |  |  | 2-й год |  |  |  | 3-й год |  |  |  | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1. | Численность работающих по проекту, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.1. | основной производственный персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 35 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.2. | вспомогательный персонал (рабочие, служащие и ИТР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.3. | административно-управленческий персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Расходы на оплату труда, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 036,7 | 11 502,6 | 12 334,3 | 13 033,2 | 13 033,2 | 13 033,2 | 13 033,2 | 13 033,2 | 52 132,6 | 52 132,6 | 52 132,6 | 52 132,6 |
|  | заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 476,7 | 8 834,6 | 9 473,3 | 10 010,1 | 10 010,1 | 10 010,1 | 10 010,1 | 10 010,1 | 40 040,4 | 40 040,4 | 40 040,4 | 40 040,4 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 560,0 | 2 668,0 | 2 860,9 | 3 023,1 | 3 023,1 | 3 023,1 | 3 023,1 | 3 023,1 | 12 092,2 | 12 092,2 | 12 092,2 | 12 092,2 |
| 2.1. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 687,5 | 8 153,4 | 8 619,3 | 9 318,2 | 9 318,2 | 9 318,2 | 9 318,2 | 9 318,2 | 37 272,6 | 37 272,6 | 37 272,6 | 37 272,6 |
|  | заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 904,4 | 6 262,2 | 6 620,0 | 7 156,8 | 7 156,8 | 7 156,8 | 7 156,8 | 7 156,8 | 28 627,2 | 28 627,2 | 28 627,2 | 28 627,2 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 783,1 | 1 891,2 | 1 999,3 | 2 161,4 | 2 161,4 | 2 161,4 | 2 161,4 | 2 161,4 | 8 645,4 | 8 645,4 | 8 645,4 | 8 645,4 |
| 2.2. | Расходы на оплату труда вспомогательного персонала (рабочих, служащих и ИТР), в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 097,4 | 1 097,4 | 1 463,2 | 1 463,2 | 1 463,2 | 1 463,2 | 1 463,2 | 1 463,2 | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 852,8 |
|  | заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,9 | 842,9 | 1 123,8 | 1 123,8 | 1 123,8 | 1 123,8 | 1 123,8 | 1 123,8 | 4 495,2 | 4 495,2 | 4 495,2 | 4 495,2 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,5 | 254,5 | 339,4 | 339,4 | 339,4 | 339,4 | 339,4 | 339,4 | 1 357,6 | 1 357,6 | 1 357,6 | 1 357,6 |
| 2.3. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 9 007,2 | 9 007,2 | 9 007,2 | 9 007,2 |
|  | заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 729,5 | 1 729,5 | 1 729,5 | 1 729,5 | 1 729,5 | 1 729,5 | 1 729,5 | 1 729,5 | 6 918,0 | 6 918,0 | 6 918,0 | 6 918,0 |
|  | страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 522,3 | 522,3 | 522,3 | 522,3 | 522,3 | 522,3 | 522,3 | 522,3 | 2 089,2 | 2 089,2 | 2 089,2 | 2 089,2 |
|  | Расчет НДФЛ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 102,0 | 1 148,5 | 1 231,5 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 5 205,3 | 5 205,3 | 5 205,3 | 5 205,3 |

Таблица 22 - Расчёт стоимости материальных затрат на единицу продукции

| № п/п | Вид затрат | Единица измерения | Цена за единицу, руб. | Норма расхода | Затраты на единицу продукции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Огурцы |  |  |  | 6 154,13 |
| 1.1. | Сырье и материалы: |  |  |  | 4569,50 |
|  | семена (посадочный материал) | гр. | 51,75 | 18,0000 | 931,50 |
| 1.2. | хозрасходы | усл.ед. | 9,20 | 100,00 | 920,00 |
| 1.3. | упаковка | шт. | 2,36 | 800,00 | 1890,00 |
| 1.4. | удобрения (средства защиты) | усл.ед. | 138,00 | 6,00 | 828,00 |
| 1.2. | Электроэнергия | кВт | 6,92 | 115,000 | 796,15 |
| 1.3. | Газ | куб. м | 8,05 | 4,000 | 32,20 |
| 1.4. 1.5. 2. | Вода | куб. м | 28,12 | 7,000 | 196,82 |
|  | Прочие затраты |  |  |  | 559,47 |
|  | Томаты |  |  |  | 7 218,74 |
| 2.1. | Сырье и материалы: |  |  |  | 5563,00 |
| 2.3. | семена (посадочный материал) | гр. | 51,75 | 4,0000 | 207,0000 |
| 2.4. | хозрасходы | усл.ед. | 25,00 | 100,00 | 2500,00 |
| 2.5. | упаковка | шт. | 2,36 | 800,00 | 1890,00 |
| 3. | удобрения (средства защиты) | усл.ед. | 138,00 | 7,00 | 966,00 |
| 2.2. 2.3. | Электроэнергия | кВт | 6,92 | 115,000 | 796,15 |
|  | Газ | куб. м | 8,05 | 4,000 | 32,20 |
| 2.4. | Вода | куб. м | 24,45 | 7,000 | 171,15 |
| 2.5. | Прочие затраты |  |  |  | 656,25 |
| 3. | Баклажан |  |  |  | 7 053,66 |
| 3.1. | Сырье и материалы: |  |  |  | 5412,93 |
| 4. | семена (посадочный материал) | гр. | 51,75 | 1,1000 | 56,9250 |
| 4.1. | хозрасходы | усл.ед. | 25,00 | 100,00 | 2500,00 |
|  | упаковка | шт. | 2,36 | 800,00 | 1890,00 |
| 4.2. | удобрения (средства защиты) | усл.ед. | 138,00 | 7,00 | 966,00 |
| 3.2. | Электроэнергия | кВт | 6,92 | 115,000 | 796,15 |
| 3.3. | Газ | куб. м | 8,05 | 4,000 | 32,20 |
| 3.4. | Вода | куб. м | 24,45 | 7,000 | 171,15 |
| 3.5. | Прочие затраты |  |  |  | 641,24 |
| 4. 4.1. | Цветы |  |  |  | 5 518,02 |
|  | Сырье и материалы: |  |  |  | 4016,89 |
| 5.2. | семена (посадочный материал) | гр. | 51,75 | 0,0002 | 0,0104 |
| 5.3. | хозрасходы | усл.ед. | 25,00 | 100,00 | 2500,00 |
| 5.4. | упаковка | шт. | 2,36 | 350,00 | 826,88 |
| 5.5. | удобрения (средства защиты) | усл.ед. | 138,00 | 5,00 | 690,00 |
| 4.2. | Электроэнергия | кВт | 6,92 | 115,000 | 796,15 |
| 4.3. 4.4. | Газ | куб. м | 8,05 | 4,000 | 32,20 |
|  | Вода | куб. м | 24,45 | 7,000 | 171,15 |
| 4.5. | Прочие затраты |  |  |  | 501,64 |

Таблица 23 - Структура затрат, тыс. руб.

|  | Наименование показателей | 1-й год |  |  |  | 2-й |  |  |  | 3-й год |  |  |  | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1. | Переменные затраты, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 860,2 | 11 703,0 | 12 513,1 | 13 453,4 | 13 453,4 | 13 332,7 | 13 211,9 | 13 211,9 | 53 209,9 | 53 209,9 | 53 209,9 | 53 209,9 |
| 1.1. | Огурцы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 921,9 | 2 678,4 | 2 954,9 | 3 129,6 | 3 129,6 | 3 129,6 | 3 129,6 | 3 129,6 | 12 518,3 | 12 518,3 | 12 518,3 | 12 518,3 |
| 1.2. | Томаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 921,9 | 2 673,6 | 2 948,9 | 3 123,6 | 3 123,6 | 3 123,6 | 3 123,6 | 3 123,6 | 12 494,4 | 12 494,4 | 12 494,4 | 12 494,4 |
| 1.3. | Баклажан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 921,9 | 2 139,9 | 2 281,8 | 2 456,5 | 2 456,5 | 2 456,5 | 2 456,5 | 2 456,5 | 9 826,0 | 9 826,0 | 9 826,0 | 9 826,0 |
| 1.4. | Цветы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 094,6 | 4 211,1 | 4 327,5 | 4 743,7 | 4 743,7 | 4 623,0 | 4 502,3 | 4 502,3 | 18 371,2 | 18 371,2 | 18 371,2 | 18 371,2 |
| 1.5. | Постоянные затраты, в т.ч.: | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 12 560,8 | 12 633,4 | 13 021,0 | 13 027,5 | 13 027,5 | 13 024,3 | 13 021,0 | 13 021,0 | 52 093,8 | 52 093,8 | 52 093,8 | 52 093,8 |
| 1.6. | общепроизводственные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 206,4 | 10 206,4 | 10 575,9 | 10 575,9 | 10 575,9 | 10 575,9 | 10 575,9 | 10 575,9 | 42 303,6 | 42 303,6 | 42 303,6 | 42 303,6 |
| 1.7. | затраты на топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | расходы на ИТР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 097,4 | 1 097,4 | 1 463,2 | 1 463,2 | 1 463,2 | 1 463,2 | 1 463,2 | 1 463,2 | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 852,8 | 5 852,8 |
| 1.9. | амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 008,0 | 9 008,0 | 9 008,0 | 9 008,0 | 9 008,0 | 9 008,0 | 9 008,0 | 9 008,0 | 36 032,0 | 36 032,0 | 36 032,0 | 36 032,0 |
| 1.10. | прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,1 | 101,1 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 104,7 | 418,8 | 418,8 | 418,8 | 418,8 |
| 1.11. | общехозяйственные расходы | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 2 296,5 | 2 296,5 | 2 296,5 | 2 296,5 | 2 296,5 | 2 296,5 | 2 296,5 | 2 296,5 | 9 185,9 | 9 185,9 | 9 185,9 | 9 185,9 |
| 1.12. | расходы на АУП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 2 251,8 | 9 007,2 | 9 007,2 | 9 007,2 | 9 007,2 |
| 1.13. | аренда земли | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
|  | прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 90,9 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| 2. | коммерческие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 130,5 | 148,7 | 155,1 | 155,1 | 151,9 | 148,7 | 148,7 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 |
| 2.1. | реклама | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | 124,3 | 141,6 | 147,7 | 147,7 | 144,7 | 141,6 | 141,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 | 575,6 |
|  | прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 6,2 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 3 | Общие затраты | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 22 421,0 | 24 336,4 | 25 534,1 | 26 480,8 | 26 480,8 | 26 356,9 | 26 233,0 | 26 233,0 | 105 303,7 | 105 303,7 | 105 303,7 | 105 303,7 |
| 4 | НДС (уплаченный) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 041,1 | 5 920,8 | 5 800,5 | 5 800,5 | 23 562,9 | 23 562,9 | 23 562,9 | 23 562,9 |

Таблица 24 - Расчет амортизационных отчислений основных фондов и нематериальных активов

|  | Наименованиепоказателей | Нормаамортизации, % | 1-й год |  |  |  | 2-й год |  |  |  | 3-й год |  |  |  | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1. | Основные фонды и нематериальные активы, в т.ч.: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355392,5 | 355392,5 | 355392,5 | 355392,5 | 355392,5 | 355392,5 | 355392,5 | 355392,5 | 355392,5 | 355392,5 | 355392,5 |
|  | здания и сооружения |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201409,5 | 201409,5 | 201409,5 | 201409,5 | 201409,5 | 201409,5 | 201409,5 | 201409,5 | 201409,5 | 201409,5 | 201409,5 |
|  | оборудование |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153983,1 | 153983,1 | 153983,1 | 153983,1 | 153983,1 | 153983,1 | 153983,1 | 153983,1 | 153983,1 | 153983,1 | 153983,1 |
|  | транспортныесредства |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочее |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Начисленнаяамортизацияпопроекту |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9008,0 | 9008,0 | 9008,0 | 9008,0 | 9008,0 | 9008,0 | 9008,0 | 9008,0 | 36032,0 | 36032,0 | 36032,0 | 36032,0 |
|  | здания и сооружения | 8,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 4196,0 | 16784,1 | 16784,1 | 16784,1 | 16784,1 |
|  | оборудование | 12,5% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4812,0 | 4812,0 | 4812,0 | 4812,0 | 4812,0 | 4812,0 | 4812,0 | 4812,0 | 19247,9 | 19247,9 | 19247,9 | 19247,9 |
|  | Транспортные средства | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочее | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту (п. 1 - п. 2) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346 384,54 | 337 376,54 | 328 368,54 | 319 360,54 | 310 352,54 | 301 344,53 | 292 336,53 | 283 328,53 | 247 296,53 | 211 264,52 | 175 232,51 | 139 200,51 |

Таблица 25 - Расчёт налогов и сборов, тыс.руб.

|  | Наименование показателей | 1-й год |  |  |  | 2-й |  |  |  | 3-й год |  |  |  | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1. | НДС: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 041,1 | 5 920,8 | 5 800,5 | 5 800,5 | 23 562,9 | 23 562,9 | 23 562,9 | 23 562,9 |
|  | от реализации продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,7 | 5 650,4 | 6 436,6 | 6 715,0 | 6 715,0 | 6 575,8 | 6 436,6 | 6 436,6 | 26 164,0 | 26 164,0 | 26 164,0 | 26 164,0 |
|  | уплаченный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 359,1 | 580,3 | 636,1 | 673,9 | 673,9 | 655,0 | 636,1 | 636,1 | 2 601,1 | 2 601,1 | 2 601,1 | 2 601,1 |
|  | возмещаемый из бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 397,2 | 13 397,2 | 28 538,9 | 28 538,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Налог на имущество | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 089,6 | 1 042,3 | 992,7 | 943,2 | 893,6 | 844,1 | 794,5 | 745,0 | 2 484,5 | 1 691,8 | 899,1 | 106,4 |
| 3. | Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 560,0 | 2 668,0 | 2 860,9 | 3 023,1 | 3 023,1 | 3 023,1 | 3 023,1 | 3 023,1 | 12 092,2 | 12 092,2 | 12 092,2 | 12 092,2 |
| 4. | Налог на землю (арендная плата за землю) | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 87,7 |
| 5. | Налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 012,3 | 9 192,9 | 11 067,8 | 11 609,0 | 10 111,1 | 9 801,9 | 9 492,5 | 9 504,9 | 39 108,5 | 39 306,7 | 39 504,9 | 39 703,1 |
| 6. | Транспортный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 8. | Прочие налоги и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 102,0 | 1 148,5 | 1 231,5 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 | 1 301,3 |
| 9. | Общая сумма налогов и сборов, в том числе: | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 5 788,5 | 14 077,8 | 16 179,5 | 16 903,4 | 21 397,0 | 20 917,8 | 20 438,4 | 20 401,2 | 82 559,8 | 81 965,3 | 81 370,8 | 80 776,3 |
|  | федеральные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 884,0 | 5 610,0 | 6 402,9 | 6 738,2 | 12 300,0 | 12 080,7 | 11 861,4 | 11 865,3 | 48 170,8 | 48 234,2 | 48 297,6 | 48 361,1 |
|  | региональные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 496,8 | 6 273,1 | 7 161,4 | 7 421,7 | 6 679,5 | 6 486,8 | 6 294,1 | 6 250,3 | 25 009,7 | 24 308,6 | 23 607,5 | 22 906,5 |
|  | местные | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 407,6 | 2 194,8 | 2 615,2 | 2 743,5 | 2 417,5 | 2 350,2 | 2 282,9 | 2 285,6 | 9 379,4 | 9 422,5 | 9 465,6 | 9 508,7 |

Таблица 26 - Расчет прибыльности проекта, тыс.руб.

|  | Наименование показателей | 1-й год |  |  |  | 2-й |  |  |  | 3-й год |  |  |  | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1. | Валовая выручка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 562,5 | 62 154,5 | 70 802,5 | 73 865,0 | 73 865,0 | 72 334,1 | 70 802,5 | 70 802,5 | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 |
| 2. | Себестоимость | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 860,2 | 11 703,0 | 12 513,1 | 13 453,4 | 13 453,4 | 13 332,7 | 13 211,9 | 13 211,9 | 53 209,9 | 53 209,9 | 53 209,9 | 53 209,9 |
| 3. | Валовая прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 702,3 | 50 451,5 | 58 289,4 | 60 411,6 | 60 411,6 | 59 001,4 | 57 590,6 | 57 590,6 | 234 594,2 | 234 594,2 | 234 594,2 | 234 594,2 |
| 4. | Коммерческие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,9 | 130,5 | 148,7 | 155,1 | 155,1 | 151,9 | 148,7 | 148,7 | 604,4 | 604,4 | 604,4 | 604,4 |
| 5. | Управленческие расходы | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 12 502,9 | 12 502,9 | 12 872,4 | 12 872,4 | 12 872,4 | 12 872,4 | 12 872,4 | 12 872,4 | 51 489,5 | 51 489,5 | 51 489,5 | 51 489,5 |
| 6. | Сумма налогов, пеней и штрафов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 092,4 | 1 046,5 | 997,3 | 948,0 | 6 939,6 | 6 769,6 | 6 599,6 | 6 550,1 | 26 066,2 | 25 273,5 | 24 480,8 | 23 688,1 |
| 7. | Уплаченные проценты по кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Прочие расходы (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Прочие доходы (расшифровать) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Текущий налог на прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 012,3 | 9 192,9 | 11 067,8 | 11 609,0 | 10 111,1 | 9 801,9 | 9 492,5 | 9 504,9 | 39 108,5 | 39 306,7 | 39 504,9 | 39 703,1 |
| 11. | Чистая прибыль | -21,9 | -21,9 | -21,9 | -21,9 | 3 036,9 | 27 578,7 | 33 203,3 | 34 827,1 | 30 333,4 | 29 405,7 | 28 477,4 | 28 514,6 | 117 325,6 | 117 920,2 | 118 514,7 | 119 109,2 |
| 12. | Рентабельность деятельности | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 11,0% | 44,4% | 46,9% | 47,1% | 41,1% | 40,7% | 40,2% | 40,3% | 40,8% | 41,0% | 41,2% | 41,4% |

Таблица 27 - План денежных поступлений и выплат, тыс. руб.

| 9 | Наименование показателей | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Движение денежных средств по текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полученные денежные средства: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 959,7 | 75 551,7 | 99 341,4 | 102 403,9 |
|  | от покупателей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 562,5 | 62 154,5 | 70 802,5 | 73 865,0 |
|  | НДС к возмещению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 397,2 | 13 397,2 | 28 538,9 | 28 538,9 |
|  | прочие доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Денежные средства, направленные на: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 517,6 | 25 567,8 | 28 591,2 | 30 029,9 |
|  | оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 172,7 | 3 549,6 | 3 893,8 | 4 135,2 |
|  | оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 374,7 | 7 686,1 | 8 241,8 | 8 708,8 |
|  | выплату процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | уплату по налогам и сборам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5788,5 | 14077,8 | 16179,5 | 16903,4 |
|  | прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,7 | 254,3 | 276,1 | 282,6 |
| 3. | Чистые денежные средства от текущей деятельности (п.1-п.2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 442,1 | 49 983,9 | 70 750,2 | 72 374,0 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Полученные денежные средства: | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | НДС к возмещению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Денежные средства, направленные на: | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | инвестиционные затраты капитального характера | 80 383,2 | 80 383,2 | 171 233,2 | 171 233,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | другие инвестиции | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 12 438,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (п.4-п.5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Движение денежных средств от инвестиционной и текущей деятельности (п3+п.6) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 442,1 | 49 983,9 | 70 750,2 | 72 374,0 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Полученные денежные средства: | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | займы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты коммерческих банков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Денежные средства, направленные на: | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | погашение кредитов (без процентов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | погашение займов (без процентов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие выплаты | 80 405,1 | 80 405,1 | 171 255,1 | 183 671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Чистые денежные средства от финансовой деятельности (п.7-п.8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (п.3+п.6+п.9) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 442,1 | 49 983,9 | 70 750,2 | 72 374,0 |
| 11. | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 442,1 | 75 426,0 | 146 176,2 | 218 550,2 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование показателей | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| Движение денежных средств по текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Полученные денежные средства: | 73 865,0 | 72 334,1 | 70 802,5 | 70 802,5 | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 |
|  | от покупателей | 73 865,0 | 72 334,1 | 70 802,5 | 70 802,5 | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 | 287 804,1 |
|  | НДС к возмещению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Денежные средства, направленные на: | 34 523,6 | 33 920,4 | 33 317,1 | 33 279,9 | 134 446,5 | 133 851,9 | 133 257,4 | 132 662,9 |
|  | оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 4 135,2 | 4 014,5 | 3 893,8 | 3 893,8 | 15 937,3 | 15 937,3 | 15 937,3 | 15 937,3 |
|  | оплату труда | 8 708,8 | 8 708,8 | 8 708,8 | 8 708,8 | 34 835,1 | 34 835,1 | 34 835,1 | 34 835,1 |
|  | выплату процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | уплату по налогам и сборам | 21397,0 | 20917,8 | 20438,4 | 20401,2 | 82 559,8 | 81 965,3 | 81 370,8 | 80 776,3 |
|  | прочие расходы | 282,6 | 279,4 | 276,1 | 276,1 | 1 114,2 | 1 114,2 | 1 114,2 | 1 114,2 |
| 3. | Чистые денежные средства от текущей деятельности (п.1-п.2) | 39 341,4 | 38 413,7 | 37 485,4 | 37 522,6 | 153 357,6 | 153 952,2 | 154 546,7 | 155 141,2 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Полученные денежные средства: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | НДС к возмещению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | прочие поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Денежные средства, направленные на: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | инвестиционные затраты капитального характера | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | другие инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (п.4-п.5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Движение денежных средств от инвестиционной и текущей деятельности (п3+п.6) |  | 0,0 | 39 341,4 | 38 413,7 | 37 485,4 | 37 522,6 | 153 357,6 | 153 952,2 | 154 546,7 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Полученные денежные средства: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | займы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кредиты коммерческих банков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Денежные средства, направленные на: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | погашение кредитов (без процентов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | погашение займов (без процентов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Чистые денежные средства от финансовой деятельности (п.7-п.8) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (п.3+п.6+п.9) | 39 341,4 | 38 413,7 | 37 485,4 | 37 522,6 | 153 357,6 | 153 952,2 | 154 546,7 | 155 141,2 |
| 11. | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (нарастающим итогом) | 257 891,6 | 296 305,2 | 333 790,7 | 371 313,3 | 524 670,9 | 678 623,1 | 833 169,8 | 988 311,0 |

Таблица 28 - Расчет экономической эффективности проекта

|  | Наименование показателей | 1-й год |  |  |  | 2-й |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1. | Коэффициент дисконтирования | 0,961 | 0,923 | 0,886 | 0,851 | 0,818 | 0,785 | 0,754 | 0,725 |
| 2. | Срок окупаемости | -80 405,1 | -160 810,2 | -332 065,4 | -515 737,2 | -500 139,6 | -459 927,4 | -413 703,0 | -365 848,4 |
| 3. | Чистый приведенный доход (NPV) | -77 231,2 | -151 413,9 | -303 178,9 | -459 522,5 | -438 720,8 | -399 466,5 | -346 097,0 | -293 657,7 |
| 4. | Индекс прибыльности (PI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| 5. | Внутренняя норма доходности (IRR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доходность инвестиций (ROI) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Средняя норма рентабельности (ARR) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 557,2 | 15 563,9 | 15 816,3 | 15 928,6 |
| 9. | Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 71,0% | 25,0% | 22,3% | 21,6% |

Продолжение таблицы

|  | Наименование показателей | 3-й год |  |  |  | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  |  |
| 1. | Коэффициент дисконтирования | 0,696 | 0,668 | 0,642 | 0,617 | 0,592 | 0,559 | 0,529 | 0,405 |
| 2. | Срок окупаемости | -322 487,5 | -280 057,6 | -238 559,1 | -197 023,5 | -197 023,5 | -27 604,0 | 142 410,0 | 313 018,5 |
| 3. | Чистый приведенный доход (NPV) | -266 277,6 | -240 598,6 | -216 529,2 | -193 387,0 | -193 387,0 | -107 703,5 | -26 332,7 | 36 231,2 |
| 4. | Индекс прибыльности (PI) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| 5. | Внутренняя норма доходности (IRR) | - | - | - | - | - | 0,9% | 12,8% | 19,8% |
| 6. | Доходность инвестиций (ROI) | - | - | - | - | - | -20,9% | -5,1% | 7,0% |
| 7. | Средняя норма рентабельности (ARR) | - | - | - | - | - | 27,2% | 27,3% | 27,4% |
| 8. | Обобщенная точка безубыточности для всех видов продукции | 15 928,6 | 15 967,4 | 16 008,2 | 16 008,2 | 63 909,6 | 63 909,6 | 63 909,6 | 63 909,6 |
| 9. | Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, % | 21,6% | 22,1% | 22,6% | 22,6% | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 22,2% |

8.Анализ инвестиционного проекта

8.1. Анализ сильных и слабых сторон инвестиционного проекта, благоприятных возможностей и потенциальных угроз.

Был проведён SWOT-анализ концепции инвестиционного проекта. SWOT-анализ проекта представлен ниже:

Таблица 29 - SWOT-анализ концепции проекта

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| - Современное производство (энергоэффективное и безопасное оборудование); - Создание экологически чистой, качественной продукции; - Удобное месторасположение | - Наличие крупных конкурентов, специализирующихся на производстве сельхозпродукции на территории края - Отсутствие предварительных договоров |
| Возможности | Угрозы |
| - Распространение продукции в другие районы и субъекты РФ; - Увеличение объема выпускаемой продукции в связи с приобретением более современного оборудования; - Расширение ассортиментнойлинейки видов продукции по проекту; - Снижение себестоимости продукции в связи с использованием более энергоэффективного оборудования. | - Дополнительное появление на рынке крупных конкурентов – локальных или из других регионов; - Модификация технологического уровня существующих конкурентов,позволяющая им снизить стоимость готовой продукции. |

Таким образом, у предполагаемого к реализации проекта имеются сильные стороны,при использовании которых можно нивелировать имеющиеся угрозы 
и усилить рыночные позиции.

8.2. Анализ эффективности реализации инвестиционного проекта 
в случае изменений основных показателей (объема реализации продукции (товаров, работ, услуг), себестоимости единицы продукции (товара, работы, услуги), цены за единицу продукции (товара, работы, услуги), курса валют, стоимости источников финансирования).

Цель анализа чувствительности – определение степени влияния изменения исходных данных проекта на его на финансовый результат. Анализ заключается 
в определении критических границ изменения факторов. Например, насколько максимально можно снизить объемы продаж или цены на продукцию, работы или услуги, при которых чистый приведенный доход (NPV) будет положительным. 
Чем шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются 
в пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше 
он защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты реализации проекта.

При выходе на проектную мощность и запланированный ценовой уровень дисконтированный срок окупаемости составит 5,50 лет, простой срок окупаемости – 4,25 лет. Рентабельность деятельности – 41,6%.

8.3. Описание основных видов рисков и способов их минимизации.

Технологический риск — готовность технологии к использованию, исправность и ремонтопригодность оборудования, наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений, оснащенность инструментом, подготовка обслуживающего персонала, наличие квалифицированных кадров.

Технологический риск средний, так как основная технология известна и давно используется, но инициатор проекта возможно не будет иметь опыта использования данной технологии.

Для предупреждения риска необходим грамотный выбор поставщиков, контроль 
в установке, исправности и правильном использовании оборудования, а также обучение персонала навыкам правильной работы и безопасности.

Такие же требования будут применяться к поставкам сырья, специальных средств, запасных частей для проведения мелкого ремонта оборудования, а также различных услуг.

Организационный и управленческий риск — наличие и гарантия выполнения плана-графика проекта, ответственность участников за невыполнение плана-графика, наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров) и другое.

Организационный и управленческий риски средние, так как предстоит создать сильную команду менеджеров-профессионалов, обладающую необходимым управленческим и аграрным опытом.

При реализации проекта составляется план-график работ по управлению проектом с закреплением ответственных лиц.

Минимизация риска осуществляется за счет взаимодействия с рекрутинговыми агентствами, и привлечением квалифицированных консультантов.

Финансовые риски (риски сбытовой политики) – оценка существующего финансового положения, вероятность неплатежей со стороны участников проекта, кредитный и процентный риски

Риски средние при наличии гарантированных источников финансирования (кредитных либо собственных средств) у потенциального инвестора.

Для предупреждения коммерческих рисков (рисков сбытовой политики) необходимо грамотное проведение маркетинговых мероприятий.

Риск материально-технического обеспечения — оценка возможности перехода на альтернативное сырье, уровень организации входного контроля качества сырья.

Риск низкий ввиду высокого контроля качества и применения современных технологий.

Экономические риски – устойчивость экономического положения претендента к изменениям макроэкономического положения в стране, оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические ресурсы, возможность снижения платёжеспособного спроса в Краснодарском крае и в целом по стране, наличие альтернативных возможностей использования, последствия ухудшения налогового климата. Для предупреждения экономических рисков необходим постоянный мониторинг и оценка текущей ситуации.

Проанализировав отраслевую информацию, можно сделать вывод о том, что положение в отрасли будет иметь положительную динамику.Риск отсутствия или падения спроса – маловероятен вследствие значительной ёмкости внутреннего регионального рынка.

Экологические риски — возможные штрафные санкции и их влияние 
на экономическое положение претендента.

В процессе реализации услуг планируется соблюдать экологические требования по защите и охране окружающей среды.

Проведенные исследования факторов риска позволяют отметить достаточную устойчивость основных показателей, характеризующих эффективность проекта. 
Во всем исследованном диапазоне возможного изменения параметров внешней среды эти показатели остаются в пределах, обеспечивающих эффективность проекта.

9.Сопутствующие эффекты при реализации инвестиционного проекта

9.1. Экологическая безопасность инвестиционного проекта, описание возможных выбросов и отходов.

Согласно Федеральному закону от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»будущее предприятие обеспечит рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию 
ее последствий.

Технологии, которые предлагается использовать, определяют возможность в проекте выпускать экологически чистый продукт. Техническая безопасность обеспечивается соблюдением технологического процесса. На стадии проектирования и строительства необходимо предусмотреть следующие противопожарные мероприятия:

- противопожарные разрывы до соседних объектов, огнестойкость строительных конструкций, молниезащиту и другие противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами;

- обеспечить возможность проезда пожарных машин к зданию и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников;

- предусмотреть водоснабжение для целей наружного и внутреннего пожаротушения. У мест расположения водоисточников установить соответствующие указатели, освещенные светильниками;

- здание оборудовать системами автоматического тушения, извещения и оповещения людей о пожаре, противодымной защитой. Приемную станцию пожарной автоматики установить в помещении с круглосуточным дежурством обслуживающего персонала и телефоном;

- электроснабжение противопожарных систем и устройств выполнить по первой категории надежности согласно ПУЭ;

- предусмотреть установку только сертифицированного противопожарного оборудования и т.д.

Также необходимо проведение мероприятий, направленных на обеспечение готовности объекта к действиям по предупреждению, локализации и ликвидации последствии аварий или чрезвычайных ситуаций.

Намечаемая деятельность не связана с обращением с опасными веществами и отходами.

9.2. Основные социальные эффекты (повышение занятости населения, развитие социальной инфраструктуры).

Реализация проекта повлечет за собой такие социальные эффекты, как:

Строительство тепличного комплекса для организациипроизводства сельскохозяйственной продукции на территории Гулькевичского района позволит добиться следующих социальных эффектов:

- Удовлетворить спрос на качественные сельхозпродукты Кубанского производства.

- Простимулировать развитие сельскохозяйственной отрасли района и края в целом;

- Улучшить инфраструктуру района;

- Обеспечить создание 55 новых рабочих мест;

- Обеспечить поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

При успешной реализации проекта появится возможность улучшить экономическую ситуацию в районе и регионе в целом, снизить социальную напряженность в обществе, дополнить рынок качественной продукцией.

В результате реализации проекта будет создано 55 новых рабочих мест со средним уровнем заработной платы – 60,67 тыс. руб. в месяц.

10.Лицензирование и сертификация

10.1. Патентно-правовая охрана производимой продукции и технологий.

Правовая защита производимой продукции не требуется. Использование уникальной технологии не планируется.

10.1.1. Наличие у заявителя зарегистрированных в установленном порядке прав на объекты интеллектуальной собственности, втом числе в виде нематериальных активов.

Администрация муниципального образованияГулькевичский район не обладает зарегистрированными в установленном порядке правами на объекты интеллектуально собственности, в том числе в виде нематериальных активов, в рамках данного инвестиционного проекта.

10.1.2. План мероприятий по обеспечению правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

С целью обеспечения правовой охраны объектов интеллектуальной собственности необходима регистрация логотипа компании, слогана, товарного знака, фирменных наименований.

Подача заявки в патентное ведомство

Поступившей в патентное ведомство заявке присваивается регистрационный номер, после чего проводится формальная экспертиза заявки.

Формальная экспертиза включает проверку содержания заявки, оплаты пошлин, наличие необходимых документов, а также соответствия их оформления установленным требованиям. Формальная экспертиза заявки проводится в месячный срок с даты ее поступления в Патентное ведомство.

Этот срок может быть продлен в случае, если заявителю будет направлен запрос экспертизы. Заявитель должен ответить на запрос экспертизы в течение двух месяцев с момента его получения. При положительном результате формальной экспертизы заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмотрению с уведомлением о дате поступления заявки и дате приоритета товарного знака.

Экспертиза заявки

Далее проводится экспертиза заявленного обозначения, включающая: проверку товарного знака на отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации и проверку по иным основаниям для отказа в регистрации в соответствии со ст. 1483 ГК РФ, включающая:

- поиск тождественных и сходных ранее зарегистрированных товарных знаков;

- определение степени сходства, заявленного и выявленных в процессе поиска обозначений;

- однородность заявленных товаров и услуг, товарам и услугам, для которых зарегистрированы выявленные товарные знаки.

В ходе проведения экспертизы заявленного обозначения заявителю могут быть направлены запросы для уточнения материалов заявки или решения вопросов, обусловленных выявлением сходных товарных знаков или обозначений, ранее заявленных на регистрацию.

В случае вынесения положительного решения, после оплаты пошлины производится регистрация товарного знака в Государственном реестре, после чего сведения о регистрации товарного знака публикуются в бюллетене «Товарные знаки», ежемесячно издаваемом Российским Патентным ведомством. Выдача свидетельства о регистрации товарного знака производится через 1 месяц после поступления в Патентное ведомство документа, подтверждающего оплату пошлины.

10.2. Сертификация продукции.

Сертификат соответствия – специальный документ, подтверждающий соответствие какой-либо продукции определенным требованиям безопасности и качества, которые устанавливаются в нормативных документах или стандартах. Такими документами являются ГОСТы или технические регламенты.

10.2.1. Необходимые сертификаты на продукцию, условия, сроки и стоимость получения, с указанием уже полученных.

На момент разработки бизнес-плана необходимые сертификаты получены не были.

Система сертификации ГОСТ Р включает системы обязательной сертификации, добровольной сертификации и декларирования соответствия. Существует два основных вида сертифицирования продукции – добровольная и обязательная. Обязательное сертифицирование производится для тех продуктов, к которым предъявляются необходимые требования по ее качеству. Перечень продукции (товаров), подлежащих обязательной сертификации, определяется постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Добровольное сертифицирование проводится, исключительно, по собственной инициативе. Сертификат продукции является бесспорным подтверждением ее качества. Покупателю совершенно не важно, добровольно, или в обязательном порядке получен сертификат, для него главное – наличие документа, который подтвердил бы, что товар отвечает всем требованиям стандартов и является безопасным и качественным. Поэтому в дальнейшем возможна добровольная сертификация продукции.

Декларирование является альтернативным способом подтверждения качества продукции и услуг, а декларация соответствия служит официальным документом, подтверждающим качество той или иной продукции. То есть если продукция не подлежит обязательной сертификации нужно проверить, не подлежит ли данный вид продукции декларированию соответствия. Агентством Ростехрегулирования установлена Номенклатура продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.

Выпускаемый обществом вид продукции не подлежит обязательной сертификации, однако входит в перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.

Сроки и стоимость оформления сертификатов зависит от специфики самого товара, наличия ранее оформленных сертификатов, типа продукции, особенностей проводимых тестов, количества товара (партия, контракт, серийное производство) и его специфических особенностей.

10.2.2. Необходимые сертификаты при экспорте продукции, условия, сроки и стоимость получения.

Экспорт продукции проекта не предусмотрен.

10.3. Лицензирование осуществляемой деятельности.

В рамках данного инвестиционного проекта лицензирование осуществляемой деятельности не требуется.